**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 16/2019**

број страна конкурсне документације – 119

(страна 1 од 119 – страна 119 од 119)

Септембар 2019.године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник РС'' бр.86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 16/2019 од 11.09.2019.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 16/2019-1 од 11.09.2019.године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

У отвореном поступку за јавну набавку велике вредности – Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, ЈНВВ број 16/2019

Предмет јавне набавке је обликован у **6 партија:**

**Партија 1:** Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева;

**Партија 2:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста;

**Партија 3:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода;

**Партија 4:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса;

**Партија 5:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи;

**Партија 6:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи;

Општина Ивањица, 32250 Ивањица, Улица Венијамина Маринковића 1, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом, а на основу позива за подношење понуда објављеног Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа од **17.09.2019.**године <http://www.slglasnik.com/portal-sluzbenih-glasila-republike-srbije-i-baza-propisa> и на Порталу јавних набавки од **23.09.2019.** године**:**<http://portal.ujn.gov.rs/> за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова.

Понуда се сматра **благовременом** ако на адресу наручиоца стигне најкасније **до 10,00 часова дана 23.10.2019.**године.

**Неблаговременом** ће се сматрати понуда понуђача која на адресу наручиоца буде приспела **после 10,00 часова дана 23.10.2019.**године.

**ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Јавно отварање понуда обавиће се дана **23.10.2019.** **године у 11:00 часова** у просторијама наручиоца Општина Ивањица, у Ивањици, Улица Венијамина Маринковића број 1 у канцеларији број 33. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. У случају присуствовања отварању понуда законског заступника понуђача неопходно је да се исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП – образца и сл.

Наручилац о поступку отварања понуда води записник у који се уносе следећи подаци:

1. Датум и време почетка отварања понуда
2. Предмет и процењена вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију
3. Имена чланова комисије за јавну набавку који учествују у поступку отварања понуда
4. Имена представника понуђача који присуствују отварању понуда
5. Имена других присутних лица
6. Број под којим је понуда заведена
7. Назив понуђача, односно шифра понуђача
8. Понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач
9. Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати
10. Уочени недостаци у понудама
11. Евентуалне примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда.

У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Понуда за коју је поднето обавештење о повлачењу, неће се отварати и биће враћена понуђачу. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању постпка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују и преузимају овлашћени представници понуђача и чланови Комисије за јавну набавку.

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави записник у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 5/119-5/119 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 6/119-6/119 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења | 7/119-7/119 |
| IV | Техничка документација и планови | 8/119-30/119 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 31/119-45/119 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 46/119-54/119 |
| VII | Образац понуде | 55/119-64/119 |
| VIII | Модел уговора | 65/119-73/119 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 74/119-98/119 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 99/119-99/119 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 100/119-100/119 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 101/119-101/119 |
| XIII | Образац - списак запослених или ангажованих лица | 102/119-107/119 |
| XIV | Изјава понуђача о одговорним извођачима радова | 108/119-112/119 |
| XV | Изјава понуђача о техничком капацитету | 113/119-118/119 |
| XVI | Пословни капацитет | 119/119-119/119 |

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**
2. **Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Општина Ивањица

Адреса: Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

Интернет страница: <www.ivanjica.gov.rs>

1. **Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

На ову јавну набавку ће се примењивати: Закон о јавним набавкама; Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама; Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци; Правилници којима се регулише поступак јавних набавки, Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011,121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), Закон о путевима (''Сл. гласник РС'', број 41/2018 и 95/2018-др.закон), као и закони и прописи који важе у Републици Србији, за ову врсту послова.

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.16/2019 је набавка радова – Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева;

1. **Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1. **Контакт (лице или служба)**

Лице за контакт: Мара Караклајић, дипл. правник*,*

Е - mail адреса и број факса: <mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs>; 032 661 821.

1. **ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**
2. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 16/2019 је набавка радова - Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева;

Назив и ознака из општег речника набавке – 45233120 – 6 - радови на изградњи путева;

1. **Партије**

Предмет јавне набавке је обликован у **6 партија:**

**Партија 1:** Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева - Назив и ознака из општег речника набавке – 45233120 – 6 - радови на изградњи путева;

**Партија 2:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста - Назив и ознака из општег речника набавке – 45233120 – 6 - радови на изградњи путева;

**Партија 3:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода - Назив и ознака из општег речника набавке – 45233120 – 6 - радови на изградњи путева;

**Партија 4:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса - Назив и ознака из општег речника набавке – 45233120 – 6 - радови на изградњи путева;

**Партија 5:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља – Џибраковићи - Назив и ознака из општег речника набавке – 45233120 – 6 - радови на изградњи путева;

**Партија 6:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак – Симончевићи - Назив и ознака из општег речника набавке – 45233120 – 6 - радови на изградњи путева;

1. **ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

Од понуђача се очекује да је упознат са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон), Законом о путевима (''Сл. гласник РС'', број 41/2018 и 95/2018-др-закон), као и са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији, за ову врсту послова.

Предмет јавне набавке ће бити ближе одређен у оквиру техничких спецификација, односно Предрачуну радова.

Контролу квалитета извођења радова ће вршити стручни Надзор у складу са Законом о планирањи и изградњи, Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора и другим важећим прописима који регулишу ову област.

Рок за извођење радова:

Партија 1- 60 календарских дана од дана увођења у посао;

Партија 2- 45 календарских дана од дана увођења у посао;

Партија 3- 60 календарских дана од дана увођења у посао;

Партија 4- 30 календарских дана од дана увођења у посао;

Партија 5- 30 календарских дана од дана увођења у посао;

Партија 6- 30 календарских дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова: су месне заједнице на подручју општине Ивањица.

Гарантни рок за изведене радове: минимум две(2) године од дана примопредаје радова (важи за **партије** **2,3,4,5 и 6**).

1. **ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ**

Техничку документацију за све партије чине предрачуни радова.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДРАЧУН РАДОВА** | | | | | | | |
| **Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева** | | | | | | | |
| **Партија 1** | | | | | | | |
| 1. | Набавка дробљених камених агрегата. Цена обухвата Ф-цо Ивањица са утоваром. Обрачун по т испорученог материјала. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | камена дробина 0-30мм | t | 2.000,00 | x |  | = |  |
| 1.2. | камена дробина 0-60мм | t | 300,00 | x |  | = |  |
| 1.3. | ДКА 0-30 мм | t | 100,00 | x |  | = |  |
| 1.4. | ДКА 0-60 мм | t | 100,00 | x |  | = |  |
| 1.5. | ДКА 16-31,5 | t | 30,00 | x |  | = |  |
| 1.6. | ДКА 0-4 мм | t | 20,00 | x |  | = |  |
| 1.7. | ДКА 60-150 мм | t | 200,00 | x |  | = |  |
| 1.8. | ломљени камен | t | 500,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка ПВЦ ребрастих цеви за саобраћајно оптерећење СН 8 (типа "Теракан" или других произвођача истих карактеристика). У цену улази сав спојни и заптивни материјал, испорука и утовар Ф-цо Ивањица. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ø200 | m1 | 30,00 | x |  | = |  |
| 2.2. | Ø300 | m1 | 60,00 | x |  | = |  |
| 2.3. | Ø400 | m1 | 30,00 | x |  | = |  |
| 2.4. | Ø500 | m1 | 18,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка АБ цеви. У цену улази испорука и утовар Ф-цо Ивањица. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ø500/1000 | m1 | 8,00 | x |  | = |  |
| 3.2. | Ø800/1000 | m1 | 24,00 | x |  | = |  |
| 3.3. | Ø1000/1000 | m1 | 20,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Набавка готовог бетона. У цену улази производња на фабрици бетона Ф-цо Ивањица. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МБ 20 | м3 | 10,00 | x |  | = |  |
| 4.2. | МБ 30 | м3 | 10,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Свега** | = |  |
|  |  |  |  |  | **ПДВ 20%** | = |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО** | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПРЕДРАЧУН РАДОВА** | | | | | | |
| **Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста** | | | | | | | |
|
| **Партија 2** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снимање нултог стања, израда ситуационог плана,подужног и попречних пресека за извођење и обрачун количина, исколчавање, осигурање и одржавање трасе саобраћајнице у току извођења радова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Машинско сечење асфалта кружном тестером, дебљине асфалтног застора д = 5-7 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 320,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Машински ископ материјала III и IV категорије постојеће коловозне конструкције (постојећи ивичњаци и део тампон слоја) у широком откопу,утовар и одвоз на депонију до 7 км коју одреди надзорни орган. Обрачун по м3 у самониклом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 300,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обрада подтла, планирање и ваљање постељице до постизања равности +/- 5 цм, са давањем попречног пада и минималним модулом стишљивости Мс=30 МН/м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1060,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка,транспорт, разастирање и ваљање тампонског слоја-ДКА 0-30мм, д=15 цм, захтеване равности +/- 1 цм, са давањем попречног пада и минималним модулом стишљивости Мс=60 МН/м2. Обрачун у збијеном стању по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 220,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и уградња сивих бетонских вибропресованих ивичњака на бетонској подлози МБ20, са фуговањем спојница цементним малтером, као замена оштећених на појединим деловима трасе и на местима прелазних рампи. У цену улази и рушење оштећених ивичњака са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м1 уграђеног ивичњака. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ивичњак 8/20/40 цм | m1 | 300,00 | x |  | = |  |
| 6.2. | ивичњак 18/24/80 цм | m1 | 360,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкција постојећег сливника на коту нивелете коловоза. Цена обухвата опсецање асфалта, рушење-демонтажу постојећег сливника и потребног дела коловозне конструкције,утовар и одвоз шута на депонију до 7 км, потребну израду оплате, армирање и бетонирање таложника МБ30 и уградњу постојећег сливника на коту нивелете. У цену улази и одвод до 6,00 м ПВЦ цевима Ø200 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ручна уградња асфалтног застора од АБ8, д=5 цм. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 900,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Свега** | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПРЕДРАЧУН РАДОВА** | | | | | | |
| **Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода** | | | | | | | |
|
| **Партија 3** | | | | | | | |
|  | **1) Израда нових ревизионих шахти на постојећем колектору атмосферске канализације у Голијској улици** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сечење асфалтног застора дебљине д = 6-8 цм кружном тестером. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 40,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Рушење асфалтног застора и подлоге коловоза машинским путем, утовар и одвоз шута на депонију до 7 км. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 8,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ископ јаме за израду ревизионог шахта. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте извођач је дужан да изврши њихово обезбеђење, а на том делу је обавезан ручни ископ. Позиција обухвата ископ у материјалу III и IV категорије, заштиту других инсталација, утовар и одвоз земље на депонију до 7 км коју одреди надзорни орган, грубо планирање дна рова, црпљење подземне воде, обезбеђење рова знацима упозорења и заштитном оградом, одржавање и по потреби разупирање рова, као и све друге трошкове који терете ову позицију. Ископ ће се вршити 90% машинским путем а 10% ручно, на местима укрштања са постојећим инсталацијама. Ископ на дубини од 0 до 2 м, димензија 2,0x2,0 м. Обрачун је по м3 ископа. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | машински ископ | m3 | 27,00 | x |  | = |  |
| 1.3.2. | ручни ископ | m3 | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Рушење постојећег АБ колектора Ø800 на месту израде ревизионог шахта, употребом пикамера или хидрауличног чекића, утовар шута и одвоз на депонију до 7 км. Обрачун по м1 колектора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 6,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Набавка, транспорт и уградња ДКА 0-60 мм као тампон слоја д=10 цм испод АБ пода ревизионог шахта.Плаћа се по м3 уграђеног тампона у ров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-30 мм у преостали део рова до коте постељице улице, испод и око шахтова. Позиција обухвата и набијање вибро плочом до потребне збијености, минимални модул стишљивости Мс=40 МН/м2.  Обрачун по м3 уграђеног материјала у збијеном стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 20,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | [Набавка, транспорт и монтажа ПЕХД 80 ребрастих канализационих цеви Ø200 као сливничке везе решетке и ревизионог шахта. . У цену улази обрада и заптивање продора. Монтажу извести према упутствима и условима које прописује испоручилац цеви. Обрачун по м уграђеног цевовода.](mailto:MONTA@A%20CEVOVODA%20Nabavka,%20transport,%20razno%7Benje%20du%60%20rova,%20spu%7Btanje%20u%20rov%20i%20monta%60a%20PEHD%2080%20rebrastih%20kanalizacionih%20cevi.Monta%60u%20izvesti%20prema%20uputstvima%20i%20uslovima%20koje%20propisuje%20isporu~ilac%20cevi.%20Obra~in%20po%20m%20ugra%7Cenog%20cevovoda.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 6,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Набавка транспорт и монтажа уличног сливника. У цену улази ЛГсливник, прикључна спојница, и АБ таложник 40\*40 цм МБ30. Плаћа се по комаду компл.монтираног сливника. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Набавка, транспорт и уградња готових префабрикованих АБ завршних прстенова 1000/600/600 дебљине зида д=10цм, за шахтове, по свему према важећим техничким прописима за ту врсту радова. Обрачун по комаду постављеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 | x |  | = |  |
| 1.10. | Набавка, транспорт и уградња готових префабрикованих АБ прстенова 1000/1000мм, дебљине зида д=10цм, за шахтове, по свему према важећим техничким прописима за ту врсту радова. Обрачун по комаду постављеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Бетонирање дна и кинета ревизионих силаза. Набавка транспорт, справљање, уградња и нега набијеног бетона МБ 20 за израду дна и кинета ревизионих силаза. Малтерисање кинета и банкина цементним малтером у два слоја, са глачањем до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим техничким прописима. Плаћа се по м3 уграђеног бетона са арматуром. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2,50 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Израда армирано-бетонског оквира за поклопце на шахтовима канализације.Плаћа се по комаду уграђеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Набавка, транспорт и уградња ЛГ шахт поклопаца Р=60цм, са рупама, заједно са рамом, за оптерећење од 400 KN. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Набавка, транспорт и уградња ЛГ пењалица према ДИН-у 1211, у шахтове на растојању од 30 цм наизменично у два реда. Плаћа се по ком. уграђених пењалица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 15,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Испирање канализације. Испирање канализације извршити према упутству ЈКП уз присуство надзорног органа. Обрачун по радном сату цистерне ВОМА. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 6,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Набавка,транспорт, разастирање и ваљање тампонског слоја коловозне конструкције -ДКА 0-30мм, д=25 цм, захтеване равности +/- 1 цм, и минималним модулом стишљивости Мс=60 МН/м2. Обрачун у збијеном стању по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 6,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Ручна уградња асфалтног застора АБ8, д=5 цм. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 25,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Свега** | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) Реконструкција сливничке решетке и одвода атмосферске воде у улици Бошка Петровића** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снимање нултог стања, израда ситуационог плана,подужног пресека за извођење и обрачун количина, исколчавање, осигурање и одржавање трасе колектора у току извођења радова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Машинско сечење асфалта кружном тестером, дебљине асфалтног застора д = 5-7 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 150,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проналажење подземних инсталација шлицовањем. Подразумева прибављање података о постојећим подземним инсталацијама тако што са на сваких 50м трасе главног колектора шлица окомито на трасу. Шлицање подразумева исецање и вађење асфалта , те ископ дубине 1,5м, ширине 0,8м и потребне дужине. Рад обавити ручно. Обрачун по м3 ископаног шлица. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ископ рова за полагање цеви.  Траса рова мора да одговара урбанистичко техничким условима и пројекту. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте извођач је дужан да изврши њихово обезбеђење, а на том делу је обавезан ручни ископ. Позиција обухвата ископ у материјалу III и IV категорије, заштиту других инсталација, утовар и одвоз земље на депонију до 7 км коју одреди надзорни орган, грубо планирање дна рова, црпљење подземне воде, обезбеђење рова знацима упозорења и заштитном оградом, одржавање и по потреби разупирање рова, као и све друге трошкове који терете ову позицију. Ископ ће се вршити 90% машинским путем а 10% ручно, на местима укрштања са постојећим инсталацијама. Ископ на дубини од 0 до 2 м, ширине 0,80 м. Обрачун је по м3 ископа. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | машински ископ | m3 | 100,00 | x |  | = |  |
| 2.4.2. | ручни ископ | m3 | 20,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Планирање дна рова.После извршеног ископа, а пре насипања песка извшити фино планирање дна рова према котама и падовима +/- 3цм. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад. Обрачун је по м2 испланиране површине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 60,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Набавка, транспорт и уградња песка у ров за израду постељице пре полагања цеви у ров. Песак поставити око цеви и изнад у слоју дебљине 10 цм.Плаћа се по м3 уграђеног песка у ров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 30,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-30 мм у преостали део рова до коте постељице улице, испод и око шахтова. Позиција обухвата и набијање вибро плочом до потребне збијености, минимални модул стишљивости Мс=40 МН/м2.  Обрачун по м3 уграђеног материјала у збијеном стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 30,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Набавка, транспорт, разношење дуж рова, спуштање у ров и монтажа оребрених цеви Ø500 од полипропиленблоккополимера ПП-Б стандард СИСТ ЕН 13476-1, 8КН/м2 (тип""Теракан"", произвођач: Милан Благојевић-Минерва или цеви истих карактеристика другог произвођача). Монтажу извести према упутствима и условима које прописује испоручилац цеви. Обрачун по м уграђеног цевовода. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 75,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | [Набавка, транспорт и монтажа ПЕХД 80 ребрастих канализационих цеви Ø200 као сливничке везе решетке и ревизионог шахта. . У цену улази обрада и заптивање продора. Монтажу извести према упутствима и условима које прописује испоручилац цеви. Обрачун по м уграђеног цевовода.](mailto:MONTA@A%20CEVOVODA%20Nabavka,%20transport,%20razno%7Benje%20du%60%20rova,%20spu%7Btanje%20u%20rov%20i%20monta%60a%20PEHD%2080%20rebrastih%20kanalizacionih%20cevi.Monta%60u%20izvesti%20prema%20uputstvima%20i%20uslovima%20koje%20propisuje%20isporu~ilac%20cevi.%20Obra~in%20po%20m%20ugra%7Cenog%20cevovoda.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 8,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Реконструкција сливне решетке код продавнице "Спектар". Цена обухвата опсецање асфалта, рушење - демонтажу постојећег оквира и потребног дела АБ таложника, утовар и одвоз шута на депонију до 7 км, потребну израду оплате, армирање и бетонирање МБ30 горњег дела таложника са уградњом новог оквира од Л профила са анкерима у бетону на коти нивелете и монтажом нових ЛГ сегмената испуне решетке за саобраћајно оптерећење. **Предвидети и бочно уливање воде уз ивичњак.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 2,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Реконструкција сливне решетке код зграде Суда. Цена обухвата опсецање асфалта, рушење - демонтажу постојећег оквира и потребног дела АБ таложника, утовар и одвоз шута на депонију до 7 км, потребну израду оплате, армирање и бетонирање МБ30 горњег дела таложника са уградњом новог оквира од Л профила са анкерима у бетону на коти нивелете и монтажом нових ЛГ сегмената испуне решетке за саобраћајно оптерећење. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 5,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Набавка транспорт и монтажа уличног сливника. У цену улази ЛГсливник, прикључна спојница, и АБ таложник 40\*40 цм МБ30. Плаћа се по комаду компл.монтираног сливника. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Набавка, транспорт и уградња готових префабрикованих АБ завршних прстенова 1000/600/600 дебљине зида д=10цм, за шахтове, по свему према важећим техничким прописима за ту врсту радова. Обрачун по комаду постављеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Набавка, транспорт и уградња готових префабрикованих АБ прстенова 1000/1000мм, дебљине зида д=10цм, за шахтове, по свему према важећим техничким прописима за ту врсту радова. Обрачун по комаду постављеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Бетонирање дна и кинета ревизионих силаза. Набавка транспорт, справљање, уградња и нега набијеног бетона МБ 20 за израду дна и кинета ревизионих силаза. Малтерисање кинета и банкина цементним малтером у два слоја, са глачањем до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим техничким прописима. Плаћа се по м3 уграђеног бетона са арматуром. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1,60 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Израда армирано-бетонског оквира за поклопце на шахтовима канализације.Плаћа се по комаду уграђеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Набавка, транспорт и уградња ЛГ шахт поклопаца Р=60цм, са рупама, заједно са рамом, за оптерећење од 400 KN. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Набавка, транспорт и уградња ЛГ пењалица према ДИН-у 1211, у шахтове на растојању од 30 цм наизменично у два реда. Плаћа се по ком. уграђених пењалица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 20,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Отварање ревизија за испирање канализације у Улици Б.Петровића. Цена обухвата сечење асфалта изнад канала димензија 1,00x2,00 м, рушење асфалтног застора, утовар и одвоз шута на депонију, демонтажу АБ сегмента горње плоче канала. По завршеном испирању уградити нову монтажну горњу плочу на каналу са уграђеним ЛГ поклопцом 400КН, и афалтирати АБ8. Обрачун по комплет отвореној ревизији и враћеној у првобитно стање. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Испирање канализације у Улици Б.Петровића. Испирање канализације извршити према упутству ЈКП уз присуство надзорног органа. Обрачун по радном сату цистерне ВОМА. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 6,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Израда привремених пешачких прелаза преко рова ширине 2,0м. Са обе стране поставити чврсту ограду висине 1,0м. Обрачун је по м1 израђеног прелаза. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Геодетско снимање и картирање изведеног стања нове линије. Обрачун по м1 снимљене и картиране уличне линије. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 75,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Обрада подтла, планирање и ваљање постељице до постизања равности +/- 5 цм, и минималним модулом стишљивости Мс=30 МН/м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 75,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Набавка,транспорт, разастирање и ваљање I тампонског слоја-ДКА 0-60мм, д=20 цм, захтеване равности +/- 1 цм и минималним модулом стишљивости Мс=60 МН/м2. Обрачун у збијеном стању по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 15,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Набавка,транспорт, разастирање и ваљање II тампонског слоја-ДКА 0-30мм, д=10 цм, захтеване равности +/- 1 цм, и минималним модулом стишљивости Мс=60 МН/м2. Обрачун у збијеном стању по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 10,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Ручна уградња асфалтног застора АБ8, д=5 цм, у ширини рова 1,00 м. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 100,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  | **Свега** | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) Реконструкција одвода атмосферских вода Улица проте Ж. Лазића у Приликама** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Рушење постојећих АБ пропуста (плоча, крилних зидова) употребом пикамера или хидрауличних чекића, са утоваром и одвозом шута на депонију до 3 км. У цену улази потребно сечење асфалта и бетона до делова конструкција које се задржавају. Дужина постојећих пропуста је 28,00 м1. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паушално | 1,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Машински ископ и ручно вађење АБ цеви Ø600, са предајом неоштећених цеви Инвеститору, на делу парцеле до Улице проте Ж.Лазића, у дужини од 15,00 м1. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 15,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Набавка, транспорт и уградња тампона д=10 цм - ДКА 0-60мм у ров пре бетонирања пода .Плаћа се по м3 уграђеног тампона у ров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 5,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Планирање дна рова. После извршеног ископа, а пре бетонирања подова извшити фино планирање дна рова према котама и падовима +/- 3цм. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад. Обрачун је по м2 испланиране површине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 100,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Бетонирање плочастих АБ пропуста у потребној двостраној оплати, МБ30 са адитивом против соли и мраза, ширине отвора 120 цм, висине мин. 60 цм, дебљина зидова, пода и плоче 20 цм, двоструко армирано МА500/560 Q335. Арматура улази у цену бетона. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 26,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Бетонирање отвореног АБ канала у потребној двостраној оплати, МБ30 са адитивом против соли и мраза, ширине отвора 80 цм, висине мин. 60-80 цм, дебљина зидова, пода и плоче 20 цм, двоструко армирано МА500/560 Q335. Арматура улази у цену бетона. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 6,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Ручна уградња асфалтног застора АБ8, д=5 цм. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 40,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Свега** | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) Регулација корита потока, улица ка Балмазовићима, Буковица** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Машински ископ, утовар и одвоз материјала из корита потока на депонију до 2 км. Обрачун по м3 одвезеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 50,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Израда једностране оплате и бетонирање зида МБ30, као облоге канала до саобраћајнице. У цену улази армирање МА500/560 Q131. Обрачун по м3 уграђеног бетона. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 6,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Бетонирање пода корита потока МБ30. Обрачун по м3 уграђеног бетона. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Рад комбинирке на корекцији - ископу постојећег канала, са одлагањем материјала у страну.Обрачун по радном сату. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 6,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Свега** | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Израда нових ревизионих шахти на постојећем колектору атмосферске канализације у Голијској улици |  | **Свега (без ПДВ-а)** | | | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Реконструкција сливничке решетке и одвода атмосферске воде у улици Бошка Петровића |  | **Свега (без ПДВ-а)** | | | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Реконструкција одвода атмосферских вода Улица проте Ж. Лазића у Приликама |  | **Свега (без ПДВ-а)** | | | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Регулација корита потока, улица ка Балмазовићима, Буковица |  | **Свега (без ПДВ-а)** | | | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Свега 1-4 (без ПДВ-а)** | | | **=** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДРАЧУН РАДОВА** | | | | | | | |
| **Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи - Лиса** | | | | | | | |
| **Партија 4** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Транспорт механизације на деоницу нисконосећом приколицом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рад булдозера или грејдера на профилисању и изравњању постојеће трасе као припрема за насипање и давањем попречног пада ка каналу за одводњавање, са гурањем земље у страну, захтеване равности +/- 5 цм. Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 8,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рад комбинирке на зачишћању банкина, шкарпирању косина засека, проширењу уливних места постојећих цевастих пропуста за одводњавање, са пребацивањем земље у страну или утоваром у камион кипер ( транспорт се посебно обрачунава). Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 15,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Транспорт ископаног материјала III и IV категорије камионом кипером на депонију до 5 км. Обрачун по м3 извезеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 200,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уградња камене дробине 0-30 мм. Цена обухвата транспорт из каменолома, разастирање и ваљање на траси. **Материјал обезбеђује Инвеститор**. Транспорт растреситих материјала на трасу камионом кипером носивости до 25 т. Обрачун по т уграђеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортна дужина од 10 до 20 км. | t | 500,00 | x |  | = |  |
| 6. | Уградња ПВЦ или АБ цеви на местима пропуста за одвођење атмосферске воде. Цена обухвата транспорт до места уградње, ископ рова, полагање цеви, насипање ситнозрног материјала око цеви и затрпавање рова материјалом из ископа. **Цеви обезбеђује Инвеститор Ф-цо Ивањица**. Обрачун по м1 уграђене цеви. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ø200 | m1 | 12,00 | x |  | = |  |
| 6.2. | Ø300 | m1 | 24,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Машински ископ подужних канала за одводњавање профилном кашиком. Обрачун по м1 ископаног канала. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | са пребацивањем земље у страну | m1 | 1500,00 | x |  | = |  |
| 7.2. | са утоваром и одвозом до 3 км | m1 | 500,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Свега** | = |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДРАЧУН РАДОВА** | | | | | | | |
| **Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи** | | | | | | | |
| **Партија 5** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Транспорт механизације на деоницу нисконосећом приколицом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 3,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рад булдозера или грејдера на профилисању и изравњању постојеће трасе као припрема за насипање и давањем попречног пада ка каналу за одводњавање, са гурањем земље у страну, захтеване равности +/- 5 цм. Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 5,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рад комбинирке на зачишћању банкина, шкарпирању косина засека, проширењу уливних места постојећих цевастих пропуста за одводњавање, са пребацивањем земље у страну или утоваром у камион кипер ( транспорт се посебно обрачунава). Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 10,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Транспорт ископаног материјала III и IV категорије камионом кипером на депонију до 5 км. Обрачун по м3 извезеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 200,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уградња камене дробине 0-30 мм. Цена обухвата транспорт из каменолома, разастирање и ваљање на траси. **Материјал обезбеђује Инвеститор**. Транспорт растреситих материјала на трасу камионом кипером носивости до 25 т. Обрачун по т уграђеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортна дужина од 10 до 20 км. | t | 300,00 | x |  | = |  |
| 6. | Уградња ПВЦ или АБ цеви на местима пропуста за одвођење атмосферске воде. Цена обухвата транспорт до места уградње, ископ рова, полагање цеви, насипање ситнозрног материјала око цеви и затрпавање рова материјалом из ископа. **Цеви обезбеђује Инвеститор Ф-цо Ивањица**. Обрачун по м1 уграђене цеви. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ø200 | m1 | 12,00 | x |  | = |  |
| 6.2. | Ø300 | m1 | 12,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Машински ископ подужних канала за одводњавање профилном кашиком. Обрачун по м1 ископаног канала. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | са пребацивањем земље у страну | m1 | 500,00 | x |  | = |  |
| 7.2. | са утоваром и одвозом до 3 км | m1 | 200,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Свега** | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДРАЧУН РАДОВА** | | | | | | | |
| **Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи** | | | | | | | |
| **Партија 6** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Транспорт механизације на деоницу нисконосећом приколицом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 2,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рад булдозера или грејдера на профилисању и изравњању постојеће трасе као припрема за насипање и давањем попречног пада ка каналу за одводњавање, са гурањем земље у страну, захтеване равности +/- 5 цм. Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 5,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рад комбинирке на зачишћању банкина, шкарпирању косина засека, проширењу уливних места постојећих цевастих пропуста за одводњавање, са пребацивањем земље у страну или утоваром у камион кипер ( транспорт се посебно обрачунава). Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 10,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Транспорт ископаног материјала III и IV категорије камионом кипером на депонију до 5 км. Обрачун по м3 извезеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 150,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уградња камене дробине 0-30 мм. Цена обухвата транспорт из каменолома, разастирање и ваљање на траси. **Материјал обезбеђује Инвеститор**. Транспорт растреситих материјала на трасу камионом кипером носивости до 25 т. Обрачун по т уграђеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортна дужина од 10 до 20 км. | t | 300,00 | x |  | = |  |
| 6. | Уградња ПВЦ или АБ цеви на местима пропуста за одвођење атмосферске воде. Цена обухвата транспорт до места уградње, ископ рова, полагање цеви, насипање ситнозрног материјала око цеви и затрпавање рова материјалом из ископа. **Цеви обезбеђује Инвеститор Ф-цо Ивањица**. Обрачун по м1 уграђене цеви. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ø200 | m1 | 12,00 | x |  | = |  |
| 6.2. | Ø300 | m1 | 12,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Машински ископ подужних канала за одводњавање профилном кашиком. Обрачун по м1 ископаног канала. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | са пребацивањем земље у страну | m1 | 400,00 | x |  | = |  |
| 7.2. | са утоваром и одвозом до 3 км | m1 | 150,00 | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Свега** | = |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

1. **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**1) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

* 1. **Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона, и то:**

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар - чл. 75. став 1. тачка 1. Закона - (овај услов важи за све партијe);
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - чл. 75. став 1. тачка 2. Закона - (овај услов важи за све партијe);
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији - чл. 75. став 1. тачка 4. Закона - (овај услов важи за све партијe);

**Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама.**

1. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. За извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа - чл. 75. став 1. тачка 5. Закона - (овај услов важи за све партијe);
2. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *-* чл. 75. став 2. Закона - (овај услов важи за све партијe);
   1. **Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:**
3. да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- **за партије 4, 5 и 6:**

- да је у претходне три (3) обрачунске године (2016. и 2017. и 2018.) остварио приход у износу од минимум **8.000.000,00** динара и да у последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: <http://portal.ujn.gov.rs/>текући рачун понуђача није био у блокади. Уколико понуду подноси група понуђача, неопходно је да носиоцу посла из групе понуђача текући рачун није био у блокади у последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки:<http://portal.ujn.gov.rs/>

**- за партије 1, 2 и 3:**

- да је у претходне три (3) обрачунске године (2016. и 2017. и 2018.) остварио приход у износу од минимум **40.000.000,00** динара и да у последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: <http://portal.ujn.gov.rs/>текући рачун понуђача није био у блокади. Уколико понуду подноси група понуђача, неопходно је да носиоцу посла из групе понуђача текући рачун није био у блокади у последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки:<http://portal.ujn.gov.rs/>

1. да располаже неопходним пословним капацитетом:

- **за партије 4, 5 и 6**

* да је у претходних 5 (пет) година (2014. или 2015. или 2016. или 2017. или 2018.) извео радове на изградњи или реконструкцији путева или улица у вредности од минимум **4.000.000,00** динара без ПДВ-а.

-**за партије 2 и 3**

* да је у претходних 5 (пет) година (2014. или 2015.или 2016. или 2017. или 2018.) извео радове на изградњи или реконструкцији путева или улица у вредности од минимум **20.000.000,**00 динара без ПДВ-а.

1. да располаже довољним техничким капацитетом:

- **За партију 1**

- **да поседује у власништву следећу техничку опрему:**

**-** утоваривач (1 ком), дробилично постројење (1 ком) и вагу носивости (мин 40 тона);

**-За партије 2 и 3**

-да поседује у власништву следећу техничку опрему:

-багер (1 ком), комбинирка (1 ком), ваљак за тампон (1 ком), грејдер (1 ком), финишер (1 ком), ваљци за асфалт (3 ком), камион кипер (3 ком) и асфалтна база (1 ком);

**-За партије 4, 5 и 6**

-**да поседује у власништву следећу техничку опрему:**

**-** булдозер (1 ком), багер (1 ком), комбинирка (1 ком), ваљак (1 ком) и камион кипер (2 ком);

1. да располаже довољним кадровским капацитетом:

**За партије 1, 2 и 3:**

**За запослене:**

* да има минимум 10 запослених у радни однос на неодређено време који ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке или да има минимум 10 ангажованих лица по основу Уговора о допунском раду или Уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду која ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке;

**За партије 4, 5 и 6:**

**За запослене:**

* да има минимум 2 запослена у радни однос на неодређено време који ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке или да има минимум 2 ангажована лица по основу Уговора о допунском раду или Уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду која ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке;

и

**За одговорне извођаче радова:**

**За партије 2, 3, 4, 5 и 6**

да има минимум једног (1) запосленог у радни однос на неодређено време који поседује лиценцу одговорног извођача радова - лиценца број 812 или 410 или 412 или 415 или 418 или да је ангажовао минимум једног одговорног извођача радова по основу уговора о допунском раду или уговора о обављању повремених и привремених послова или другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду који поседује лиценцу број 812 или 410 или 412 или 415 или 418. Уколико понуду подноси група понуђача, одговорни извођач радова мора бити запослен у радни однос на неодређено време код носиоца посла из групе понуђача или ангажован код носиоца посла из групе понуђача по основу уговора о допунском раду или уговора о обављању повремених и привремених послова или другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду.

1. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације. Овај доказ доставља понуђач који наступа самостално, исти доказ понуђач доставља и за подизвођаче и достављају га сви чланови из групе понуђача понаособ. - (овај услов важи за све партије);
2. да достави Правилник о безбедности и здрављу на раду, потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Овај доказ доставља понуђач који наступа самостално, доставља га понуђач и за подизвођаче, достављају га и сви чланови из групе понуђача понаособ. - (овај услов важи за све партије);
   1. **Уколико понуђач подноси понуду самостално мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4. Закона, као и додатне услове одређене у конкурсној документацији. За извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа предвиђена чланом 75. став 1. тачка 5. Закона**

* Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
* Понуђач који наступа самостално доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1, 2 и 4. Закона о јавним набавкама. Што се тиче услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, понуђач није дужан да достави доказ о испуњености овог услова, јер за извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа. Понуђач који наступа самостално доставља доказе и о испуњености додатних услова одређених у конкурсној документацији.
  1. **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1, 2 и 4. Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. За извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа предвиђена чланом 75. став 1. тачка 5. Закона. Подизвођач додатне услове одређене конкурсном документацијом који се односе на испуњеност неопходног финансијског капацитета, испуњеност неопходног пословног капацитета, испуњеност довољног техничког капацитета и испуњеност довољног кадровског капацитета испуњава заједно са понуђачем. Испуњеност услова да над подизвођачем није покренут поступак стечаја или ликвидације и испуњеност услова који се односи на поседовање Правилника о безбедности и здравља на раду, подизвођач мора испунити појединачно**
* Понуђач који наступа са подизвођачем је дужан да у понуди наведе, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.
* Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
* Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
* Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1, 2 и 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. За извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке у складу са чланом 75. став 1. тачка 5. Закона.
* Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно је испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
* Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.
* Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, и то доказе о испуњености оних додатних услова који су предвиђени конкурсном документацијом. Испуњеност услова неопходног финансијског капацитета, испуњеност услова неопходног пословног капацитета, испуњеност услова довољног техничког капацитета и испуњеност услова довољног кадровског капацитета, подизвођач испуњава заједно са понуђачем. Испуњеност услова да над подизвођачем није покренут поступак стечаја или ликвидације и услова који се односи на поседовање Правилника о безбедности и здрављу на раду Подизвођач мора испунити самостално, односно појединачно.
* Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
* Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
* Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
  1. **Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1, 2 и 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим услова да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације и услова који се односи на поседовање Правилника о безбедности и здрављу на раду. Услов из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. За извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа предвиђена чланом 75. став 1. тачка 5. Закона**
* Група понуђача која подноси заједничку понуду - сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2 и 4. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим услова да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације и услова који се односи на поседовање Правилника о безбедности и здрављу на раду.
* Услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Што се тиче услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, понуђачи из групе понуђача нису дужни да доставе доказ о испуњености овог услова, јер за извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа.
* Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе, међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извшењу уговора.

* Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
* Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
* Задруга може поднети понуду самостално, у своје име а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
* Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
* Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

* 1. **Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона – да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар - (овај услов важи за све партије).

**Доказ**: Понуђач у складу са чланом 77. став 4. Закона доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1. Закона.

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона – да он и његов законски заступник није осуђиван за неку од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - (овај услов важи за све партије).

**Доказ:** Понуђач у складу са чланом 77. став 4. Закона доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 2. Закона.

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији - (овај услов важи за све партије).

**Доказ:** Понуђач у складу са чланом 77. став 4. Закона доказује достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 4. Закона.

Изјава којом понуђач доказује испуњеност услова из чл.75. став 1. тач.1, 2 и 4. Закона мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

**Доказ:** За извршење предмета конкретне јавне набавке није потребна посебна дозвола надлежног органа - (овај услов важи за све партије);

1. Услов из члана чл. 75. ст. 2. – понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**Доказ:** Потписан Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. - (овај услов важи за све партије);

**Лице уписано у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама.**

* 1. **Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом

**За партије 4, 5 и 6:**

**Доказ:** да је у претходне три (3) обрачунске године (2016. и 2017. и 2018.) остварио приход у износу од минимум **8.000.000,00** динара и да у последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки: <http://portal.ujn.gov.rs/>текући рачун понуђача није био у блокади, а што се доказује достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, образац БОН-ЈН, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016. и 2017. и 2018.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године и податке о блокади за последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки (овај доказ доставља понуђач који наступа самостално, понуђач исти доказ доставља и за подизвођаче, односно достављају га сви чланови групе понуђача понаособ. Уколико понуду подноси група понуђача, неопходно је да носиоцу посла из групе понуђача текући рачун није био у блокади у последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки:<http://portal.ujn.gov.rs/> Уколико Извештај о бонитету не покрива временски период до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач ће за преостали период доказати да му текући рачун није био у блокади достављањем Потврде Народне банке Србије, принудна наплата о броју дана неликвидности, која покрива период од последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

**За партије 1, 2 и 3:**

**Доказ:** да је у претходне три (3) обрачунске године (2016. и 2017. и 2018.) остварио приход у износу од минимум **40.000.000,00** динара и да у последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки: <http://portal.ujn.gov.rs/>текући рачун понуђача није био у блокади, а што се доказује достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, образац БОН-ЈН, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016. и 2017. и 2018.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године и податке о блокади за последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки (овај доказ доставља понуђач који наступа самостално, понуђач исти доказ доставља и за подизвођаче, односно достављају га сви чланови групе понуђача понаособ. Уколико понуду подноси група понуђача, неопходно је да носиоцу посла из групе понуђача текући рачун није био у блокади у последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки: <http://portal.ujn.gov.rs/> Уколико Извештај о бонитету не покрива временски период до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач ће за преостали период доказати да му текући рачун није био у блокади достављањем Потврде Народне банке Србије, принудна наплата о броју дана неликвидности, која покрива период од последња три месеца до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

1. Да располаже неопходним пословним капацитетом:

**-за партије 4, 5 и 6:**

* да је у претходних 5 (пет) година (2014. или 2015. или 2016. или 2017. или 2018.) извео радове на изградњи или реконструкцији путева и улица у вредности од минимум **4.000.000,00** динара без ПДВ-а,а што се доказује достављањем Обрасца из конкурсне документације, Списка изведених радова за период од претходних пет година, са подацима о наручиоцу односно купцу, датуму, врсти радова и укупном износу изведених радова у претходних пет година (2014. или 2015. или 2016. или 2017. или 2018.) потписан од стране одговорног лица понуђача и печатом оверен и Потврде наручилаца односно купаца са подацима о наручиоцу односно купцу, датуму, врсти радова и укупном износу изведених радова у претходних пет година (2014. или 2015. или 2016. или 2017. или 2018.), потписане и оверене од стране наручиоца или купца.

**-за партије 2 и 3:**

* да је у претходних 5 (пет) година (2014. или 2015. или 2016. или 2017. или 2018.) извео радове на изградњи или реконструкцији путева и улица у вредности од минимум **20.000.000,00** динара без ПДВ-а,а што се доказује достављањем Обрасца из конкурсне документације, Списка изведених радова за период од претходних пет година, са подацима о наручиоцу односно купцу, датуму, врсти радова и укупном износу изведених радова у претходних пет година (2014. или 2015. или 2016. или 2017. или 2018.) потписан од стране одговорног лица понуђача и печатом оверен и Потврде наручилаца односно купаца са подацима о наручиоцу односно купцу, датуму, врсти радова и укупном износу изведених радова у претходних пет година (2014. или 2015. или 2016. или 2017. или 2018.), потписане и оверене од стране наручиоца или купца.

1. да располаже довољним техничким капацитетом:

- **За партију 1**

- **да поседује у власништву следећу техничку опрему:**

**-** утоваривач (1 ком), дробилично постројење (1 ком) и вагу носивости (мин 40 тона);

**-За партије 2 и 3**

-да поседује у власништву следећу техничку опрему:

-багер (1 ком), комбинирка (1 ком), ваљак за тампон (1 ком), грејдер (1 ком), финишер (1 ком), ваљци за асфалт (3 ком), камион кипер (3 ком) и асфалтна база (1 ком);

**-За партије 4, 5 и 6**

-**да поседује у власништву следећу техничку опрему:**

**-** булдозер (1 ком), багер (1 ком), комбинирка (1 ком), ваљак (1 ком) и камион кипер (2 ком);

а што се доказује достављањем следећих доказа: Обрасца из Конкурсне документације у коме су садржане следеће изјаве: 1) Изјава дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач располаже потребном опремом; 2) Изјава дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да потребна опрема није отуђена. Као доказ о власништву тражене техничке опреме се доставља копија Пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2018.године, а за моторна (теретна) возила – камион кипер је потребно доставити и копије важећих саобраћајних дозвола са копијама полиса осигурања истих. Уколико је нешто од потребне техничке опреме набављено након 31.12.2018.године, доставља се и пописна листа основних средстава са каснијим датумом.

1. Да располаже довољним кадровским капацитетом:

**Доказ:** да располаже довољним кадровским капацитетом:

**За партије 1, 2 и 3:**

**За запослене:**

* да има минимум 10 запослених у радни однос на неодређено време који ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке или да има минимум 10 ангажованих лица по основу Уговора о допунском раду или Уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду која ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке;

**За партије 4, 5 и 6:**

**За запослене:**

да има минимум 2 запослена у радни однос на неодређено време који ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке или да има минимум 2 ангажована лица по основу Уговора о допунском раду или Уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду која ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке;

а што се доказује достављањем следећих доказа– Обрасци из Конкурсне документације, уз који се прилаже: за све запослене у радни однос на неодређено време који ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке достављају се копије образаца пријаве на осигурање М-А или М-3А или М или М-2 или М/1/М-2 или М-1/СП или други образац пријаве на осигурање,који је важио у време пријаве на осигурање запосленог. Уколико у обрасцу пријаве на осигурање није наведено да је одређено лице запослено код понуђача у радни однос на неодређено време,понуђачи као доказ достављају и копију уговора о раду.За лица која се ангажују по основу Уговора о допунском раду или Уговора о обављању повремених и привремених послова или другом уговору о радном ангажовању у складу са Законом о раду и која ће бити директни извршиоци радова који су предмет јавне набавке као доказ се доставља копија Уговора о допунском раду или копија Уговора о обављању повремених и привремених послова или копија другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду. У уговору о допунском раду или уговору о обављању повремених и привремених послова или другом уговору о радном ангажовању мора бити наведено да се одређено лице ангажује за извршење предмета ове јавне набавке.

и

**За одговорне извођаче радова:**

**За партије 2,3,4, 5 и 6:**

да има минимум једног (1) запосленог у радни однос на неодређено време који поседује лиценцу одговорног извођача радова - лиценца број 812 или 410 или 412 или 415 или 418 или да је ангажовао минимум једног одговорног извођача радова по основу уговора о допунском раду или уговора о обављању повремених и привремених послова или другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду који поседује лиценцу број 812 или 410 или 412 или 415 или 418, а што се доказује:

**За одговорног извођача радова запосленог у радни однос на неодређено време:**

достављањем Изјаве о одговорним извођачима радова који ће решењем бити именовани за извођење радова који су предмет јавне набавке (Образац из Конкурсне документације), а уз који се прилажу и следећи докази: копије личне лиценце одговорних извођача радова број 812 или 410 или 412 или 415 или 418, копије Потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа и копије образаца пријаве на осигурање М-А или М-3А или М или М-2 или М/1/М-2 или М-1/СП или други образац пријаве на осигурање,који је важио у време пријаве на осигурање запосленог. Уколико у обрасцу пријаве на осигурање није наведено да је одређено лице запослено код понуђача у радни однос на неодређено време,понуђачи као доказ достављају и копију уговора о раду. Уколико понуду подноси група понуђача, одговорни извођач радова мора бити запослен у радни однос на неодређено време код носиоца посла из групе понуђача.

**Ангажовани одговорни извођач радова:**

Достављањем изјаве о одговорним извођачима радова који ће решењем бити именовани за извођење радова који су предмет јавне набавке (образац из конкурсне документације), а уз који се прилажу и следећи докази: копије личне лиценце одговорних извођача радова 812 или 410 или 412 или 415 или 418, копије потврде Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа и копије уговора о допунском раду или копија уговора о обављању повремених и привремених послова или копија другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду. (уколико понуду подноси група понуђача одговорни извођач радова мора бити ангажован по основу уговора о допунском раду или уговора о обављању повремених и привремених послова или другог уговора о радном ангажовању од стране носиоца посла из групе понуђача).У уговору о допунском раду или уговору о обављању повремених и привремених послова или другом уговору о радном ангажовању мора бити наведено да се одговорни извођач радова ангажује за извршење ове јавне набавке.

1. Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације.

**Доказ:** Испуњеност додатног услова: из чл. 76. Закона – да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације се у складу са чланом 77. став 4. Закона, доказује достављањем изјаве (образац изјаве дат је у конкурсној документацији) којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведени услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, дефинисаног овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача (образац изјаве подизвођача, дат је у конкурсној документацији) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. - (овај услов важи за све партије);

1. Да достави Правилник о безбедности и здрављу на раду, потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

**Доказ:**Правилник о безбедности и здрављу на радудоставља понуђач који наступа самостално, доставља га понуђач и за подизвођаче, достављају га и сви чланови из групе понуђача понаособ. - (овај услов важи за све партије);

* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
* Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. ст. 4. Закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.
* Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
* Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1, 2 и 4. ЗАКОНА**

**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ**

|  |
| --- |
| У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  **И З Ј А В У**  Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке велике вредности - набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, број ЈНВВ 16/2019, испуњава следеће обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2 и 4. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:   1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар - члан 75. став 1. тачка 1. Закона; 2. да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - члан 75. став 1. тачка 2. Закона; 3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији – члан 75. став 1. тачка 4. Закона; |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дана | 2019. | године |  | Понуђач |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

***Н А П О М Е Н А -*** *уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. став 1. тачка 1, 2 и 4. Закона**

**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ**

|  |
| --- |
| У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  **И З Ј А В У**  Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив подизвођача) у отвореном поступку јавне набавке велике вредности - набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, број ЈНВВ 16/2019, испуњава следеће обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2 и 4. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:   1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар - члан 75. став 1. тачка 1. Закона; 2. да подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - члан 75. став 1. тачка 2. Закона; 3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији – члан 75. став 1. тачка 4. Закона; |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дана | 2019. | године |  | Подизвођач |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

***Н А П О М Е Н А -*** *уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.*

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ**

|  |
| --- |
| У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  **И З Ј А В У**  Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке велике вредности - набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, број ЈНВВ 16/2019, испуњава следеће додатне услове из члана 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:   1. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације; |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дана | 2019. | године |  | Понуђач |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

***Н А П О М Е Н А -*** *уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

**У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ**

|  |
| --- |
| У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  **И З Ј А В У**  Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив подизвођача) у отвореном поступку јавне набавке велике вредности - набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, број ЈНВВ 16/2019, испуњава следеће додатне услове из члана 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:   1. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације; |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дана | 2019. | године |  | Подизвођач |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

***Н А П О М Е Н А -*** *уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.*

1. **УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**
2. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица, са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, ЈНВВ број 16/2019 **- НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **23.10.2019.**године до 10:00 часова*.*

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

**Понуда мора да садржи:**

* Сву документацију прописану Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити одбијена.
* Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у обрасцу конкурсне документације попунити сва празна места, и то читко - штампаним словима. Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде, које су исправљене од стране понуђача, морају посебно бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача.
* **Понуђач ће доставити Предрачун радова у писаном облику. Свака страна предмера и предрачуна радова треба да буде парафирана од стране овлашћеног лица. На крају предрачуна радова, треба да стоји потпис овлашћеног лица понуђача.**
* Образац понуде који Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени:

1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број и порески идентификациони број, име лица овлашћеног за заступање, име особе за контакт, контакт телефон, текући рачун и маил адреса);
2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана;
3. Предмет, цену, начин плаћања, рок за извршење радова и гарантни рок;
4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача;

* Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача.
* У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке је обликован у **6 партија:**

**Партија 1:** Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева;

**Партија 2:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста;

**Партија 3:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода;

**Партија 4:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса;

**Партија 5:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи;

**Партија 6:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи;

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
* У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
* Докази из чл. 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, **не морају бити достављени за сваку партију посебно**, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, број ЈНВВ 16/2019 **- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде за јавну набавку** радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, број ЈНВВ 16/2019 **- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде за јавну набавку** радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, број ЈНВВ 16/2019 **- НЕ ОТВАРАТИ”**или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, број ЈНВВ 16/2019 **- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VII**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VII**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу**V**конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понућача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу**V**конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.***

Авансно плаћање није дозвољено.

Наручилац се обавезује да изведене радове плати извођачу у року од 45 дана, рачунајући од дана овере привремене ситуације - (важи за све партије).

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора.

Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун извођача.

* 1. **Захтев у погледу рока извођења радова**

Рок за извођење радова:

Партија 1- 60 календарских дана од дана увођења у посао;

Партија 2- 45 календарских дана од дана увођења у посао;

Партија 3- 60 календарских дана од дана увођења у посао;

Партија 4- 30 календарских дана од дана увођења у посао;

Партија 5- 30 календарских дана од дана увођења у посао;

Партија 6- 30 календарских дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова: су месне заједнице на територији општине Ивањица.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.

За партију 1 цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Наручилац је дужан да понуђачу у овом случају одреди примерен рок за одговор.

Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде из става 7.

**11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,УСЛОВИМА РАДА И СЛИЧНО,А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.**

**-Пореске обавезе:** Пореска управа филијала Ивањица,улица Венијамина Маринковића 3;

**-Заштита животне средине**: Општина Ивањица,улица Венијамина Маринковића 1;

**-Заштита при запошљавању и условима рада**: Национална служба за запошљавање Ивањица,улица Вукадина Стојановића 5;

**12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Понуђач је дужан да:

1. преда Наручиоцу у тренутку закључења уговора **оригинал бланко соло меницу** са меничним овлашћењем и поднетим захтевом банци за регистрацију менице као средство обезбеђења за добро извршење посла, као и картон депонованих потписа. (важи за **све партије**);

У случају реализације меница ће гласити на износ од 5% од уговорене вредности јавне набавке. Меница треба да буде издата са клаузулом без протеста.

***13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику: *путем поште на адресу наручиоца: улица Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица; електронске поште на e-mail:* [*mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs*](mailto:mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs) *или факсом на број: 032 661 821* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У случају из претходног става наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације (и указивањем на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији),**ЈНВВ број 16/2019.**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се путем средстава комуникације које је широко доступно, тако да не ограничава могућносту учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени Законом о јавним набавкама и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чувању документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**15.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Сходно одредбама члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена.**

**Свака партија се цени посебно.**

Понуђач са најниже понуђеном ценом добија релативан значај од 100 пондера. Остали понуђачи се рангирају по основу следеће формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Најнижа понуђена цена | x 100 = број пондера који остварује вреднована понуда |
| Понуђена цена која се вреднује |

**17.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

У случају да се додела уговора не може извршити из разлога што постоје две или више понуда са истим бројем пондера, односно са најниже понуђеном ценом наручилац ће доделу уговора извршити оном понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

**18.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

**19.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**20.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на мејл: [mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs](mailto:mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs), факсом на број: 032/661-821 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуде.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4 и 5 овог одељка, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз Закон о јавним набавкама.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

1. 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда;
2. 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда;

Број рачуна: 840-30678845-06;

Позив на број: (број или ознака јавне набавке);

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке;

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чланом 138. до 167. Закона о јавним набавкама.

**21.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

На основу извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, и упутство о правном средству.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу Закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу Закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити. У овом слућају одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној Ревизорској Институцији.

**22.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**23.ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано “**ПОВЕРЉИВО**”, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “**ПОВЕРЉИВО**”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити тако што ће његов заступник изнад ознаке поверљивости написати “**ОПОЗИВ**”, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.

Наручилац је дужан:

* да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
* да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
* да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Поверљивом се неће сматрати докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

**24.БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ**

Наручилац ће одбити понуду ако:

1. Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. Понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. Понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
4. Ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца по истеку рока одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата Наручиоцу у року одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

**25.НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1. Поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона
2. Учинио повреду конкуренције
3. Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен
4. Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из претходна два става може бити:

1. Правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа
2. Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза
3. Исправа о наплаћеној уговорној казни
4. Рекламације потрошача односно корисника ако нису отклоњене у уговореном року
5. Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором
6. Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи
7. Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођач, односно чланови групе понуђача
8. Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује као доказ правноснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

**26.ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак окончаили услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К.

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу Закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу Закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити. У овом случају одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној Ревизорској Институцији.

**27.ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА**

На основу Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл.Гл.РС. број 95/2018) и Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, приликом сачињавања понуде **употреба печата није обавезна.**

1. **ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, ЈНВВ број 16/2019.**

**ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:**

*(заокружити начин подношења понуде)*

1. **САМОСТАЛНО**
2. **СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**
3. **КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

## **САМОСТАЛНА ПОНУДА - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

**Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, ЈНВВ број 16/2019.**

**Партија 1:** Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева;

**Партија 2:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста;

**Партија 3:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода;

**Партија 4:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса;

**Партија 5:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи;

**Партија 6:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи;

*(Заокружити број партије за коју се подноси понуда)*

**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пословно име или скраћени назив из Одговарајућег регистра |  | |
| Адреса |  | |
| Седиште |  | |
| Матични број |  | |
| Порески идентификациони број |  | |
| Текући рачун и назив банке |  | |
| Овлашћено лице за потписивање уговора |  | |
| Име особе за контакт |  | |
| Телефон/Телефакс |  | |
| Маил |  | |
|  |  | |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |
|  |  |  |

## **ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

**Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, ЈНВВ број 16/2019.**

**Партија 1:** Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева;

**Партија 2:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста;

**Партија 3:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода;

**Партија 4:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса;

**Партија 5:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи;

**Партија 6:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи;

*(Заокружити број партије за коју се подноси понуда)*

**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пословно име или скраћени назив из Одговарајућег регистра |  | |
| Адреса |  | |
| Седиште |  | |
| Матични број |  | |
| Порески идентификациони број |  | |
| Текући рачун и назив банке |  | |
| Овлашћено лице за потписивање уговора |  | |
| Име особе за контакт |  | |
| Телефон/Телефакс |  | |
| Маил |  | |
|  |  | |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |
|  |  |  |

**ПОПУЊАВА ПОДИЗВОЂАЧ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пословно име или скраћени назив из Одговарајућег регистра |  | |
| Адреса |  | |
| Седиште |  | |
| Матични број |  | |
| Порески идентификациони број |  | |
| Текући рачун и назив банке |  | |
| Овлашћено лице за потписивање уговора |  | |
| Име особе за контакт |  | |
| Телефон/Телефакс |  | |
| Маил |  | |
|  |  | |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |
|  |  |  |

***Н А П О М Е Н А***

* *Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем*
* *Образац умножити у зависности од броја подизвођача*

## **ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

**Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, ЈНВВ број 16/2019.**

**Партија 1:** Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева;

**Партија 2:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста;

**Партија 3:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода;

**Партија 4:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса;

**Партија 5:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи;

**Партија 6:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи;

*(Заокружити број партије за коју се конкурише)*

**ПОПУЊАВА ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пословно име или скраћени назив из Одговарајућег регистра |  | |
| Адреса |  | |
| Седиште |  | |
| Матични број |  | |
| Порески идентификациони број |  | |
| Текући рачун и назив банке |  | |
| Овлашћено лице за потписивање уговора |  | |
| Име особе за контакт |  | |
| Телефон/Телефакс |  | |
| Маил |  | |
|  |  | |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |
|  |  |  |

**ПОПУЊАВА ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пословно име или скраћени назив из Одговарајућег регистра |  | |
| Адреса |  | |
| Седиште |  | |
| Матични број |  | |
| Порески идентификациони број |  | |
| Текући рачун и назив банке |  | |
| Овлашћено лице за потписивање уговора |  | |
| Име особе за контакт |  | |
| Телефон/Телефакс |  | |
| Маил |  | |
|  |  | |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |
|  |  |  |

***Н А П О М Е Н А***

* *Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду*
* *Образац умножити у зависности од броја чланова групе*

**- ПАРТИЈА 1 -**

## **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив јавне набавке** | Јавна набавка број 16/2019: Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева; | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **Предмет јавне набавке** | **ПАРТИЈА 1** | | | | | | |
|  | Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева; | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |
| **Цена** |  | | | динара | | | *(цена без ПДВ-а)* | |
|  |  | | | динара | | | *(ПДВ)* | |
| **Начин плаћања** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | динара | | | *(укупна цена са ПДВ-ом)* | |
| **Авансно плаћање није дозвољено** |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| **Плаћање у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере рачуна. (рок је 45 дана).** | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | |
| **Рок важења понуде** |  | дана | | | *(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од отварања понуда)* | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проценат укупне вредности набавке**  **који се поверава подизвођачу** |  | % |
|  |  | |
| **Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача** |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | *(навести делове)* | |

**Рок за испоруку материјала**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*60 календарских дана)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

**- ПАРТИЈА 2 -**

## **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив јавне набавке** | Јавна набавка број 16/2019: Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева; | | | | |
|  |  | | | | |
| **Предмет јавне набавке** | **ПАРТИЈА 2** | | | | |
|  | Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста; | | | | |
|  |  | |  | |  |
| **Цена** |  | | динара | | *(цена без ПДВ-а)* |
|  |  | |  | |  |
| **Начин плаћања** |  | |  | |  |
| **Авансно плаћање није дозвољено** |  | | | | |
|  |  | | | | |
| **Плаћање у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере привремене ситуације (рок је 45 дана).** | | | | | |
|  |  |  | |  | | |
| **Рок важења понуде** |  | дана | | *(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од отварања понуда)* | | |

**Гарантни рок за изведене радове \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (две године).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проценат укупне вредности набавке**  **који се поверава подизвођачу** |  | % |
|  |  | |
| **Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача** |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | *(навести делове)* | |

**Рок за извођење радова**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*45 календарских дана)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

**- ПАРТИЈА 3 -**

## **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив јавне набавке** | Јавна набавка број 16/2019: Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева; | | | | |
|  |  | | | | |
| **Предмет јавне набавке** | **ПАРТИЈА 3** | | | | |
|  | Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода; | | | | |
|  |  | |  | |  |
| **Цена** |  | | динара | | *(цена без ПДВ-а)* |
|  |  | |  | |  |
| **Начин плаћања** |  | |  | |  |
| **Авансно плаћање није дозвољено** |  | | | | |
|  |  | | | | |
| **Плаћање у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере привремене ситуације (рок је 45 дана).** | | | | | |
|  |  |  | |  | | |
| **Рок важења понуде** |  | дана | | *(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од отварања понуда)* | | |

**Гарантни рок за изведене радове \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (две године).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проценат укупне вредности набавке**  **који се поверава подизвођачу** |  | % |
|  |  | |
| **Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача** |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | *(навести делове)* | |

**Рок за извођење радова**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*60 календарских дана)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

**- ПАРТИЈА 4 -**

## **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив јавне набавке** | Јавна набавка број 16/2019: Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева; | | | | |
|  |  | | | | |
| **Предмет јавне набавке** | **ПАРТИЈА 4** | | | | |
|  | Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса; | | | | |
|  |  | |  | |  |
| **Цена** |  | | динара | | *(цена без ПДВ-а)* |
|  |  | |  | |  |
| **Начин плаћања** |  | |  | |  |
| **Авансно плаћање није дозвољено** |  | | | | |
|  |  | | | | |
| **Плаћање у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере привремене ситуације (рок је 45 дана).** | | | | | |
|  |  |  | |  | | |
| **Рок важења понуде** |  | дана | | *(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од отварања понуда)* | | |

**Гарантни рок за изведене радове \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (две године).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проценат укупне вредности набавке**  **који се поверава подизвођачу** |  | % |
|  |  | |
| **Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача** |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | *(навести делове)* | |

**Рок за извођење радова**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*30 календарских дана)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

**- ПАРТИЈА 5 -**

## **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив јавне набавке** | Јавна набавка број 16/2019: Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева; | | | | |
|  |  | | | | |
| **Предмет јавне набавке** | **ПАРТИЈА 5** | | | | |
|  | Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи; | | | | |
|  |  | |  | |  |
| **Цена** |  | | динара | | *(цена без ПДВ-а)* |
|  |  | |  | |  |
| **Начин плаћања** |  | |  | |  |
| **Авансно плаћање није дозвољено** |  | | | | |
|  |  | | | | |
| **Плаћање у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере привремене ситуације (рок је 45 дана).** | | | | | |
|  |  |  | |  | | |
| **Рок важења понуде** |  | дана | | *(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од отварања понуда)* | | |

**Гарантни рок за изведене радове \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (две године).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проценат укупне вредности набавке**  **који се поверава подизвођачу** |  | % |
|  |  | |
| **Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача** |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | *(навести делове)* | |

**Рок за извођење радова**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*30 календарских дана)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

**- ПАРТИЈА 6 -**

## **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив јавне набавке** | Јавна набавка број 16/2019: Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева; | | | | |
|  |  | | | | |
| **Предмет јавне набавке** | **ПАРТИЈА 6** | | | | |
|  | Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи; | | | | |
|  |  | |  | |  |
| **Цена** |  | | динара | | *(цена без ПДВ-а)* |
|  |  | |  | |  |
| **Начин плаћања** |  | |  | |  |
| **Авансно плаћање није дозвољено** |  | | | | |
|  |  | | | | |
| **Плаћање у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере рачуна (рок је 45 дана).** | | | | | |
|  |  |  | |  | | |
| **Рок важења понуде** |  | дана | | *(Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од отварања понуда)* | | |

**Гарантни рок за изведене радове \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (две године).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проценат укупне вредности набавке**  **који се поверава подизвођачу** |  | % |
|  |  | |
| **Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача** |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | *(навести делове)* | |

**Рок за извођење радова**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(30 календарских дана*)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **МОДЕЛ УГОВОРА**

* Модел уговора понуђач је дужан да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
* Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача треба да буду наведени у моделу уговора као уговорна страна, а понуђач који је наведен у споразуму којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке да ће у име групе понуђача потписати уговор, потписује модел уговора.
* Уколико се ради о понуди која се подноси са подизвођачем, подизвођач мора бити наведен у моделу уговора као уговорна страна, а понуђач потписује модел уговора.
* Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем, а уколико Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

**МОДЕЛ**

**УГОВОР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

**Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева**

**бр. ЈНВВ 16/2019**

**ПРЕАМБУЛА**

Овај Уговор произилази из Буџета општине Ивањица и Плана јавних набавки општине Ивањица за 2019.годину, записника о отварању понуда од **23.10.2019**.године и одлуке Наручиоца, закључен је између:

1. Општина Ивањица, Општинска управа, улица Венијамина Маринковића 1 (у даљем тексту ИНВЕСТИТОР), кога заступа Начелник Општинске управе Бојана Главинић

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

**Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева**

**број ЈНВВ 16/2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партија** | **Правац** | **Унети ознаку(+) за партије за које конкуришете** |
| партија 2 | Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста; |  |
| партија 3 | Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода; |  |
| партија 4 | Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса; |  |
| партија 5 | Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи; |  |
| партија 6 | Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи; |  |

ИНВЕСТИТОР уступа, а ИЗВОЂАЧ прихвата и обавезује се да у складу са спроведеним поступком јавне набавке, привилима струке и техничким прописима изведе радове на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева у свему према одобреној инвестиционо-техничкој документацији и утврђеном обиму посла, а по ценама из понуде ИЗВОЂАЧА број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године.

**II ВРЕДНОСТ РАДОВА**

Уговорена вредност предметних радова према усвојеној горе поменутој Понуди -Спецификацији уговорених радова износи за:

**Партију 2** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**Партију 3** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**Партију 4** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**Партију 5** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

**Партију 6** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ су сагласни да су цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати.

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, ИЗВОЂАЧ ће их извести по ценама из основне понуде ИЗВОЂАЧА број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_.

Вишкови радова се могу изводити највише до 10% од вредности основног уговора.

Изричито се захтева да ИНВЕСТИТОР буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма радова. Радови везани за ту околност се обустављају док ИНВЕСТИТОР не донесе одлуку како ће поступати.

ИНВЕСТИТОР неће платити позиције или врсте које нису у целости изведене у сагласности са описом из усвојене Понуде, без обзира на степен њихове завршености, изузев да је такав степен извођења одобрен од стране надзорног органа, који мора бити писмено образложен.

**III УСЛОВИ ПЛАЋАЊА**

ИНВЕСТИТОР се обавезује да извођачу плати за изведене радова у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере привремене ситуације (партија 2)

ИНВЕСТИТОР се обавезује да извођачу плати за изведене радова у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере привремене ситуације (партија 3)

ИНВЕСТИТОР се обавезује да извођачу плати за изведене радова у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере привремене ситуације (партија 4)

ИНВЕСТИТОР се обавезује да извођачу плати за изведене радова у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере привремене ситуације (партија 5)

ИНВЕСТИТОР се обавезује да извођачу плати за изведене радова у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере привремене ситуације (партија 6)

ИНВЕСТИТОР је овлашћен да у року од 5 дана од дана пријема привремене ситуације достави ИЗВОЂАЧУ писмене примедбе на исту.

Уговорне стране су сагласне да ће примедбе на привремену ситуацију отклонити у року од 8 дана од дана када су примедбе уручене ИЗВОЂАЧУ.

ИНВЕСТИТОР се обавезује да обезбеди овлашћеног Надзорног органа и организује дневни надзор над извођењем радова о своме трошку.

Контролу квалитета извођења радова ће вршити стручни Надзор у складу са Законом о планирању и изградњи, Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора и другим прописима који регулишу ову област.

**Члан 8.**

Књига инспекције, грађевински дневник и грађевинска књига се воде у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге(Службени гласник РС, бр.62/2019).

**Члан 9.**

ИЗВОЂАЧ је уведен у посао пошто се изврши званично техничко отварање градилишта у присуству представника ИНВЕСТИТОРА и ИЗВОЂАЧА. ИНВЕСТИТОР ће ИЗВОЂАЧУ приликом увођења у посао предати 1 (један) комплет техничке документације или пак цртеже и техничку спецификацију.

Датум из претходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику и од тада ће тећи рок грађења.

Тек након преузимања градилишта, ИЗВОЂАЧ може набављати материјал, обављати припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са извршењем Уговора.

Уколико приликом преузимања градилишта, упркос настојањима ИНВЕСТИТОРА да обезбеди ИЗВОЂАЧУ најпрецизније могуће податке и повољне услове за извршење радова, Уговорне стране дођу до нових сазнања због којих уоште није могуће отпочети радове, или је потребно знатно изменити описе, ИНВЕСТИТОР има право да одсутане од Уговора. У том случају, свака уговорна страна сама сноси своје трошкове које је до тог тренутка имала.

**IV РОКОВИ**

**Члан 10.**

ИЗВОЂАЧ се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао. (партија 2)

ИЗВОЂАЧ се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао. (партија 3)

ИЗВОЂАЧ се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао. (партија 4)

ИЗВОЂАЧ се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао. (партија 5)

ИЗВОЂАЧ се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао. (партија 6)

**Члан 11.**

ИЗВОЂАЧ је у обавези да достави ИНВЕСТИТОРУ у тренутуку закључивања уговора оригинал бланко соло меницу са меничним овлашћењем и поднетим захтевом банци за регистрацију менице, као средство обезбеђења за добро извршење посла, као и картон депонованих потписа. У слућају реализације меница ће гласити на износ од 5% од уговорене вредности јавне набавке. Меница треба да буде издата са клаузулом ”без протеста”. (важи за **партије 2,3,4,5 и 6**)

**Члан 12.**

ИНВЕСТИТОР може вршити допунску контролу испитивања.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на захтев Надзорног органа изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнаданог прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања, ИЗВОЂАЧ је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира, према упуству Надзорног орагана.

Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси уговорна страна чијом је кривицом настала потреба за откривањем односно накнадним испитивањем радова.

**V ЕКСПЛОАТАЦИЈА ОБЈЕКТА У ТОКУ ГРАЂЕЊА**

**Члан 13.**

ИЗВОЂАЧ је обавезан да све операције потребне за извођење главних и припремних радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим се не спречава коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину власника или било коју другу имовину или лице.

**VI НАДЗОР И ГРАЂЕЊЕ**

**Члан 14.**

Стручни надзор над извођењем предметних радова, ИНВЕСТИТОР ће вршити преко и уз помоћ овлашћених стручњака. ИНВЕСТИТОР ће даном потписивања Уговора именовати одговорног Надзорног органа и доставити именовање ИЗВОЂАЧУ.

**Члан 15.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да пре почетка радова обавести ИНВЕСТИТОРA o одређивању одговорног извођача радова, достављањем решења о именовању истог. ИЗВОЂАЧ радова је у обавези да за одговорног извођача радова решењем именује оно лице које је навео у понуди.

**VII ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Члан 16.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађења води грађевински дневник, грађевинску књигу са свим прилозима у 2 примерка, односно 1 примерак за ИНВЕСТИТОРА, а 1 за ИЗВОЂАЧА, као и инспекцијску књигу. Грађевински дневник и грађевинска књига морају бити редовно потписивана од надзорног органа и одговорног руководиоца радова ИЗВОЂАЧА, и то: Грађевински дневник свакодневно, а Грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада.

Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у писаној форми и само уколико је директно примило овлашћено лице уговорне стране.

**VIII ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈЕ**

**Члан 17.**

ИЗВОЂАЧ радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике према вежећим прописима о осигурању и да оригинале или оверене копије полиса осигурања достави ИНВЕСТИТОРУ пре увођења у посао.

Осигурање мора бити извршено на начин да ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из Уговора, ИЗВОЂАЧ је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити ИНВЕСТИТОРА за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану у току извођења радова, а буде их изазвао ИЗВОЂАЧ. ИНВЕСТИТОР неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

Гарантни рок за изведене радове је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ година рачунајући од дана примопредаје радова.(партија 2)

Гарантни рок за изведене радове је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ година рачунајући од дана примопредаје радова.(партија 3)

Гарантни рок за изведене радове је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ година рачунајући од дана примопредаје радова.(партија 4)

Гарантни рок за изведене радове је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ година рачунајући од дана примопредаје радова.(партија 5)

Гарантни рок за изведене радове је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ година рачунајући од дана примопредаје радова.(партија 6)

ИЗВОЂАЧ је обавезан да приликом извођења уговорених радова поштује одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду.

ИЗВОЂАЧ је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив ИНВЕСТИТОРА, отклони све недостатке и мане које се односе на квалитет радова, односно које су настале због употребе материјала које не одговарају уговорној намени и квалитету, као и због неквалитетног извођења посла.

Ако ИЗВОЂАЧ на позив ИНВЕСТИТОРА не отклони одмах недостатке на објекту, ИНВЕСТИТОР има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача, а на терет ИЗВОЂАЧА радова из овог уговора.

Ако недостаци за које је ИЗВОЂАЧ одговоран или само њихово отклањање изазову друга оштећења објекта, ИЗВОЂАЧ је дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.

**IX НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 18.**

ИЗВОЂАЧ је обавезан предузети мере техничке заштите и друге мере сигурности објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредо је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима. ИЗВОЂАЧ је дужан да предузме све мере заштите животне средине.

**Члан 19.**

ИНВЕСТИТОР неће сносити одговорност за накнаду ИЗВОЂАЧУ, његовим радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог Уговора, или из саме њихове реализације.

**Члан 20.**

У случају непоштовања уговорних обавеза од стране Извођача, Наручилац ће поступати у складу са одговарајућим одредбама Закона о облигационим односима.

**X САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА**

**Члан 21.**

Саставни делови овог Уговора су:

* документација из поступка јавне набавке
* понуда ИЗВОЂАЧА бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_. год.
* предмер и предрачун Извођача радова.

**Члан 22.**

На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.

**XI ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 23.**

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између уговорних страна који се као анекс прилаже овом Уговору.

**Члан 24.**

Сва спорна питања решаваће се директним договором ИЗВОЂАЧА и ИНВЕСТИТОРА. Уколико се спор не може на овај начин решити, уговора се надлежност Привредног суда у Чачку.

**Члан 25.**

Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати било директно или индиректно, за себе или неку другу страну поклон или повластицу које би биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или корупција.

**Члан 26.**

Овај уговор је правнo ваљано закључен и потписан од стране oзначених овлашћених представника уговорених страна у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за ИНВЕСТИТОРА и 2 (два) за ИЗВОЂАЧА.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извођач** |  |  | **Наручилац**  ОПШТИНА ИВАЊИЦА |
|  |  |  | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Бојана Главинић |
|  |  |  |  |

**МОДЕЛ**

**УГОВОР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

**Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева;**

**бр. ЈНВВ 16/2019**

**ПРЕАМБУЛА**

Овај Уговор произилази из Буџета Општине Ивањица и Плана јавних набавки наручиоца за 2019.годину, записника о отварању понуда од **23.10.2019**.године и одлуке Наручиоца, закључен је између:

1. Општина Ивањица, Општинска управа, улица Венијамина Маринковића 1 (у даљем тексту ИНВЕСТИТОР), кога заступа Начелник Општинске управе Бојана Главинић

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева;**

**ЈНВВ 16/2019**

**ПАРТИЈА 1 – Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева;**

**Члан 1.**

ИНВЕСТИТОР уступа, а ИЗВОЂАЧ прихвата и обавезује се да у складу са спроведеним поступком јавне набавке, привилима струке и техничким прописима сукцесивно врши испоруку материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева у свему према одобреној инвестиционо-техничкој документацији и утврђеном обиму посла а по ценама из понуде ИЗВОЂАЧА број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године.

**II ВРЕДНОСТ УГОВОРА**

**Члан 2.**

Уговорена вредност према усвојеној горе поменутој Понуди - Спецификацији износи за **Партију 1** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

**Члан 3.**

ИНВЕСТИТОР и ИЗВОЂАЧ су сагласни да су једниничне цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати.

**Члан 4.**

Изричито се захтева да ИНВЕСТИТОР буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета и спецификације

**Члан 5.**

ИНВЕСТИТОР неће платити позиције или врсте које нису у целости у сагласности са описом из усвојене Понуде, без обзира на њихов степен извршења, изузев да је такав степен извршења одобрен од стране надзорног органа, који мора бити писмено образложен.

**III УСЛОВИ ПЛАЋАЊА**

**Члан 6.**

ИНВЕСТИТОР се обавезује да извођачу плати за испоручени материјал у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана овере рачуна.

ИНВЕСТИТОР је овлашћен да у року од 5 дана од дана пријема рачуна достави ИЗВОЂАЧУ писмене примедбе на исти.

Уговорне стране су сагласне да ће примедбе на испостављен рачун отклонити у року од 8 дана од дана када су примедбе уручене ИЗВОЂАЧУ.

**IV РОКОВИ**

**Члан 7.**

ИЗВОЂАЧ се обавезује да испоруку материјала који је предмет овог Уговора сукцесивно врши у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао.

**Члан 8.**

ИЗВОЂАЧ је у обавези да достави ИНВЕСТИТОРУ у тренутку закључења уговора оргинал бланко соло меницу са меничним овлашћењем и поднетим захтевом банци за регистрацију менице као средство обезбеђења за добро извршење посла, као и картон депонованих потписа.

Меница за добро извршење посла треба да буде издата са клаузулом “без протеста”.

Меница за добро извршење посла у случају реализације ће гласити у износ од 5% од вредности уговора.

**V НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 9.**

ИЗВОЂАЧ је обавезан предузети мере техничке заштите и друге мере сигурности објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредо је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговора причини трећим лицима. ИЗВОЂАЧ је дужан да предузме све мере заштите животне средине.

**Члан 10.**

ИНВЕСТИТОР неће сносити одговорност за накнаду ИЗВОЂАЧУ, његовим радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији уговора.

**Члан 11.**

У случају непоштовања уговорних обавеза од стране Извођача, Наручилац ће поступати у складу са одговарајућим одредбама Закона о облигационим односима.

**VI САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА**

**Члан 12.**

Саставни делови овог Уговора су:

* документација из поступка јавне набавке
* понуда ИЗВОЂАЧА бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_. год.
* Спецификација, односно предрачун Извођача радова.

**Члан 13.**

На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.

**VII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 14.**

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између уговорних страна који се као анекс прилаже овом Уговору.

**Члан 15.**

Сва спорна питања решаваће се директним договором ИЗВОЂАЧА и ИНВЕСТИТОРА. Уколико се спор не може на овај начин решити, уговора се надлежност Привредног суда у Чачку.

**Члан 16.**

Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати било директно или индиректно, за себе или неку другу страну поклон или повластицу које би биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или корупција.

**Члан 17.**

Овај уговор је правнo ваљано закључен и потписан од стране oзначених овлашћених представника уговорених страна у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за ИНВЕСТИТОРА и 2 (два) за ИЗВОЂАЧА.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Извођач** |  |  | **Наручилац** |
|  |  |  | ОПШТИНА ИВАЊИЦА  НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Бојана Главинић |

1. **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 5. уписати колико износи цена рада без ПДВ-а, за сваку од позиција радова;
* у колони 6. уписати колико износи цена материјала без ПДВ-а, за сваку од позиција радова;
* у колони 7. уписати укупну цену рада и материјала без ПДВ-а за сваку од позиција радова и то тако што ће сабрати цену рада без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са ценом материјала без ПДВ-а (наведене у колони 6.);

-у колони 8. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку од позиција радова и то тако што ће помножити количине (наведена у колони 4.) са укупном ценом рада и материјала без ПДВ-а (наведену у колони 7.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ** | | | | | | | |
| **Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева** | | | | | | | |
| **Партија 1** | | | | | | | |
| **Р.бр** | **Опис позиције** | **ј.м** | **количина** | **цена рада без ПДВ-а** | **цена материјала без ПДВ-а** | **укупна јединична цена рада и материјала без ПДВ-а** | **укупна цена без ПДВ-а** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(5+6)** | **8(4\*7)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка дробљених камених агрегата. Цена обухвата Ф-цо Ивањица са утоваром. Обрачун по т испорученог материјала. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | камена дробина 0-30мм | t | 2.000,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | камена дробина 0-60мм | t | 300,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | ДКА 0-30 мм | t | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | ДКА 0-60 мм | t | 100,00 |  |  |  |  |
| 1.5. | ДКА 16-31,5 | t | 30,00 |  |  |  |  |
| 1.6. | ДКА 0-4 мм | t | 20,00 |  |  |  |  |
| 1.7. | ДКА 60-150 мм | t | 200,00 |  |  |  |  |
| 1.8. | ломљени камен | t | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка ПВЦ ребрастих цеви за саобраћајно оптерећење СН 8 (типа "Теракан" или других произвођача истих карактеристика). У цену улази сав спојни и заптивни материјал, испорука и утовар Ф-цо Ивањица. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ø200 | m1 | 30,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Ø300 | m1 | 60,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Ø400 | m1 | 30,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Ø500 | m1 | 18,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Набавка АБ цеви. У цену улази испорука и утовар Ф-цо Ивањица. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ø500/1000 | m1 | 8,00 |  |  |  |  |
| 3.1. | Ø800/1000 | m1 | 24,00 |  |  |  |  |
| 3.1. | Ø1000/1000 | m1 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Набавка готовог бетона. У цену улази производња на фабрици бетона Ф-цо Ивањица. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МБ 20 | м3 | 10,00 |  |  |  |  |
| 4.1. | МБ 30 | м3 | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Укупна цена без ПДВ-а** | |  |
|  |  |  |  |  | **Укупна цена са ПДВ-ом** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА** | | | | | | |
| **Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста** | | | | | | | |
|
| **Партија 2** | | | | | | | |
| **Р.бр** | **Опис позиције** | **ј.м** | **количина** | **цена рада без ПДВ-а** | **цена материјала без ПДВ-а** | **укупна јединична цена рада и материјала без ПДВ-а** | **укупна цена без ПДВ-а** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(5+6)** | **8(4\*7)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снимање нултог стања, израда ситуационог плана,подужног и попречних пресека за извођење и обрачун количина, исколчавање, осигурање и одржавање трасе саобраћајнице у току извођења радова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Машинско сечење асфалта кружном тестером, дебљине асфалтног застора д = 5-7 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 320,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Машински ископ материјала III и IV категорије постојеће коловозне конструкције (постојећи ивичњаци и део тампон слоја) у широком откопу,утовар и одвоз на депонију до 7 км коју одреди надзорни орган. Обрачун по м3 у самониклом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обрада подтла, планирање и ваљање постељице до постизања равности +/- 5 цм, са давањем попречног пада и минималним модулом стишљивости Мс=30 МН/м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1060,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка,транспорт, разастирање и ваљање тампонског слоја-ДКА 0-30мм, д=15 цм, захтеване равности +/- 1 цм, са давањем попречног пада и минималним модулом стишљивости Мс=60 МН/м2. Обрачун у збијеном стању по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 220,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и уградња сивих бетонских вибропресованих ивичњака на бетонској подлози МБ20, са фуговањем спојница цементним малтером, као замена оштећених на појединим деловима трасе и на местима прелазних рампи. У цену улази и рушење оштећених ивичњака са утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м1 уграђеног ивичњака. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ивичњак 8/20/40 цм | m1 | 300,00 |  |  |  |  |
| 6.2. | ивичњак 18/24/80 цм | m1 | 360,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкција постојећег сливника на коту нивелете коловоза. Цена обухвата опсецање асфалта, рушење-демонтажу постојећег сливника и потребног дела коловозне конструкције,утовар и одвоз шута на депонију до 7 км, потребну израду оплате, армирање и бетонирање таложника МБ30 и уградњу постојећег сливника на коту нивелете. У цену улази и одвод до 6,00 м ПВЦ цевима Ø200 мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ручна уградња асфалтног застора од АБ8, д=5 цм. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 900,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА** | | | | | | |
| **Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода** | | | | | | | |
|
| **Партија 3** | | | | | | | |
| **Р.бр** | **Опис позиције** | **ј.м** | **количина** | **цена рада без ПДВ-а** | **цена материјала без ПДВ-а** | **укупна јединична цена рада и материјала без ПДВ-а** | **укупна цена без ПДВ-а** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(5+6)** | **8(4\*7)** |
|  | **1) Израда нових ревизионих шахти на постојећем колектору атмосферске канализације у Голијској улици** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сечење асфалтног застора дебљине д = 6-8 цм кружном тестером. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 40,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Рушење асфалтног застора и подлоге коловоза машинским путем, утовар и одвоз шута на депонију до 7 км. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 8,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ископ јаме за израду ревизионог шахта. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте извођач је дужан да изврши њихово обезбеђење, а на том делу је обавезан ручни ископ. Позиција обухвата ископ у материјалу III и IV категорије, заштиту других инсталација, утовар и одвоз земље на депонију до 7 км коју одреди надзорни орган, грубо планирање дна рова, црпљење подземне воде, обезбеђење рова знацима упозорења и заштитном оградом, одржавање и по потреби разупирање рова, као и све друге трошкове који терете ову позицију. Ископ ће се вршити 90% машинским путем а 10% ручно, на местима укрштања са постојећим инсталацијама. Ископ на дубини од 0 до 2 м, димензија 2,0x2,0 м. Обрачун је по м3 ископа. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | машински ископ | m3 | 27,00 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | ручни ископ | m3 | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Рушење постојећег АБ колектора Ø800 на месту израде ревизионог шахта, употребом пикамера или хидрауличног чекића, утовар шута и одвоз на депонију до 7 км. Обрачун по м1 колектора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Набавка, транспорт и уградња ДКА 0-60 мм као тампон слоја д=10 цм испод АБ пода ревизионог шахта.Плаћа се по м3 уграђеног тампона у ров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-30 мм у преостали део рова до коте постељице улице, испод и око шахтова. Позиција обухвата и набијање вибро плочом до потребне збијености, минимални модул стишљивости Мс=40 МН/м2. Обрачун по м3 уграђеног материјала у збијеном стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | [Набавка, транспорт и монтажа ПЕХД 80 ребрастих канализационих цеви Ø200 као сливничке везе решетке и ревизионог шахта. . У цену улази обрада и заптивање продора. Монтажу извести према упутствима и условима које прописује испоручилац цеви. Обрачун по м уграђеног цевовода.](mailto:MONTA@A%20CEVOVODA%20Nabavka,%20transport,%20razno%7Benje%20du%60%20rova,%20spu%7Btanje%20u%20rov%20i%20monta%60a%20PEHD%2080%20rebrastih%20kanalizacionih%20cevi.Monta%60u%20izvesti%20prema%20uputstvima%20i%20uslovima%20koje%20propisuje%20isporu~ilac%20cevi.%20Obra~in%20po%20m%20ugra%7Cenog%20cevovoda.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Набавка транспорт и монтажа уличног сливника. У цену улази ЛГсливник, прикључна спојница, и АБ таложник 40\*40 цм МБ30. Плаћа се по комаду компл.монтираног сливника. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 1.9. | Набавка, транспорт и уградња готових префабрикованих АБ завршних прстенова 1000/600/600 дебљине зида д=10цм, за шахтове, по свему према важећим техничким прописима за ту врсту радова. Обрачун по комаду постављеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Набавка, транспорт и уградња готових префабрикованих АБ прстенова 1000/1000мм, дебљине зида д=10цм, за шахтове, по свему према важећим техничким прописима за ту врсту радова. Обрачун по комаду постављеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Бетонирање дна и кинета ревизионих силаза. Набавка транспорт, справљање, уградња и нега набијеног бетона МБ 20 за израду дна и кинета ревизионих силаза. Малтерисање кинета и банкина цементним малтером у два слоја, са глачањем до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим техничким прописима. Плаћа се по м3 уграђеног бетона са арматуром. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Израда армирано-бетонског оквира за поклопце на шахтовима канализације.Плаћа се по комаду уграђеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Набавка, транспорт и уградња ЛГ шахт поклопаца Р=60цм, са рупама, заједно са рамом, за оптерећење од 400 KN. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Набавка, транспорт и уградња ЛГ пењалица према ДИН-у 1211, у шахтове на растојању од 30 цм наизменично у два реда. Плаћа се по ком. уграђених пењалица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Испирање канализације.Испирање канализације извршити према упутству ЈКП уз присуство надзорног органа. Обрачун по радном сату цистерне ВОМА. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Набавка,транспорт, разастирање и ваљање тампонског слоја коловозне конструкције -ДКА 0-30мм, д=25 цм, захтеване равности +/- 1 цм, и минималним модулом стишљивости Мс=60 МН/м2. Обрачун у збијеном стању по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Ручна уградња асфалтног застора АБ8, д=5 цм. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 25,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) Реконструкција сливничке решетке и одвода атмосферске воде у улици Бошка Петровића** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снимање нултог стања, израда ситуационог плана,подужног пресека за извођење и обрачун количина, исколчавање, осигурање и одржавање трасе колектора у току извођења радова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Машинско сечење асфалта кружном тестером, дебљине асфалтног застора д = 5-7 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 150,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проналажење подземних инсталација шлицовањем.Подразумева прибављање података о постојећим подземним инсталацијама тако што са на сваких 50м трасе главног колектора шлица окомито на трасу. Шлицање подразумева исецање и вађење асфалта , те ископ дубине 1,5м, ширине 0,8м и потребне дужине. Рад обавити ручно. Обрачун по м3 ископаног шлица. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ископ рова за полагање цеви.  Траса рова мора да одговара урбанистичко техничким условима и пројекту. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте извођач је дужан да изврши њихово обезбеђење, а на том делу је обавезан ручни ископ. Позиција обухвата ископ у материјалу III и IV категорије, заштиту других инсталација, утовар и одвоз земље на депонију до 7 км коју одреди надзорни орган, грубо планирање дна рова, црпљење подземне воде, обезбеђење рова знацима упозорења и заштитном оградом, одржавање и по потреби разупирање рова, као и све друге трошкове који терете ову позицију. Ископ ће се вршити 90% машинским путем а 10% ручно, на местима укрштања са постојећим инсталацијама. Ископ на дубини од 0 до 2 м, ширине 0,80 м. Обрачун је по м3 ископа. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | машински ископ | m3 | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.4.2. | ручни ископ | m3 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Планирање дна рова.После извршеног ископа, а пре насипања песка извшити фино планирање дна рова према котама и падовима +/- 3цм. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад. Обрачун је по м2 испланиране површине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 60,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Набавка, транспорт и уградња песка у ров за израду постељице пре полагања цеви у ров. Песак поставити око цеви и изнад у слоју дебљине 10 цм.Плаћа се по м3 уграђеног песка у ров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 30,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Набавка, транспорт и уградња камене дробине 0-30 мм у преостали део рова до коте постељице улице, испод и око шахтова. Позиција обухвата и набијање вибро плочом до потребне збијености, минимални модул стишљивости Мс=40 МН/м2.  Обрачун по м3 уграђеног материјала у збијеном стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 30,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Набавка, транспорт, разношење дуж рова, спуштање у ров и монтажа оребрених цеви Ø500 од полипропиленблоккополимера ПП-Б стандард СИСТ ЕН 13476-1, 8КН/м2 (тип""Теракан"", произвођач: Милан Благојевић-Минерва или цеви истих карактеристика другог произвођача).Монтажу извести према упутствима и условима које прописује испоручилац цеви. Обрачун по м уграђеног цевовода. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 75,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | [Набавка, транспорт и монтажа ПЕХД 80 ребрастих канализационих цеви Ø200 као сливничке везе решетке и ревизионог шахта. . У цену улази обрада и заптивање продора. Монтажу извести према упутствима и условима које прописује испоручилац цеви. Обрачун по м уграђеног цевовода.](mailto:MONTA@A%20CEVOVODA%20Nabavka,%20transport,%20razno%7Benje%20du%60%20rova,%20spu%7Btanje%20u%20rov%20i%20monta%60a%20PEHD%2080%20rebrastih%20kanalizacionih%20cevi.Monta%60u%20izvesti%20prema%20uputstvima%20i%20uslovima%20koje%20propisuje%20isporu~ilac%20cevi.%20Obra~in%20po%20m%20ugra%7Cenog%20cevovoda.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 8,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Реконструкција сливне решетке код продавнице "Спектар". Цена обухвата опсецање асфалта, рушење - демонтажу постојећег оквира и потребног дела АБ таложника, утовар и одвоз шута на депонију до 7 км, потребну израду оплате, армирање и бетонирање МБ30 горњег дела таложника са уградњом новог оквира од Л профила са анкерима у бетону на коти нивелете и монтажом нових ЛГ сегмената испуне решетке за саобраћајно оптерећење. **Предвидети и бочно уливање воде уз ивичњак.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Реконструкција сливне решетке код зграде Суда. Цена обухвата опсецање асфалта, рушење - демонтажу постојећег оквира и потребног дела АБ таложника, утовар и одвоз шута на депонију до 7 км, потребну израду оплате, армирање и бетонирање МБ30 горњег дела таложника са уградњом новог оквира од Л профила са анкерима у бетону на коти нивелете и монтажом нових ЛГ сегмената испуне решетке за саобраћајно оптерећење. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Набавка транспорт и монтажа уличног сливника. У цену улази ЛГсливник, прикључна спојница, и АБ таложник 40\*40 цм МБ30. Плаћа се по комаду компл.монтираног сливника. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Набавка, транспорт и уградња готових префабрикованих АБ завршних прстенова 1000/600/600 дебљине зида д=10цм, за шахтове, по свему према важећим техничким прописима за ту врсту радова. Обрачун по комаду постављеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Набавка, транспорт и уградња готових префабрикованих АБ прстенова 1000/1000мм, дебљине зида д=10цм, за шахтове, по свему према важећим техничким прописима за ту врсту радова. Обрачун по комаду постављеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Бетонирање дна и кинета ревизионих силаза. Набавка транспорт, справљање, уградња и нега набијеног бетона МБ 20 за израду дна и кинета ревизионих силаза. Малтерисање кинета и банкина цементним малтером у два слоја, са глачањем до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим техничким прописима. Плаћа се по м3 уграђеног бетона са арматуром. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Израда армирано-бетонског оквира за поклопце на шахтовима канализације.Плаћа се по комаду уграђеног елемента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Набавка, транспорт и уградња ЛГ шахт поклопаца Р=60цм, са рупама, заједно са рамом, за оптерећење од 400 KN. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Набавка, транспорт и уградња ЛГ пењалица према ДИН-у 1211, у шахтове на растојању од 30 цм наизменично у два реда. Плаћа се по ком. уграђених пењалица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Отварање ревизија за испирање канализације у Улици Б.Петровића.Цена обухвата сечење асфалта изнад канала димензија 1,00x2,00 м, рушење асфалтног застора, утовар и одвоз шута на депонију, демонтажу АБ сегмента горње плоче канала. По завршеном испирању уградити нову монтажну горњу плочу на каналу са уграђеним ЛГ поклопцом 400КН, и афалтирати АБ8. Обрачун по комплет отвореној ревизији и враћеној у првобитно стање. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компл. | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Испирање канализације у Улици Б.Петровића. Испирање канализације извршити према упутству ЈКП уз присуство надзорног органа. Обрачун по радном сату цистерне ВОМА. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Израда привремених пешачких прелаза преко рова ширине 2,0м. Са обе стране поставити чврсту ограду висине 1,0м. Обрачун је по м1 израђеног прелаза. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Геодетско снимање и картирање изведеног стања нове линије. Обрачун по м1 снимљене и картиране уличне линије. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 75,00 |  |  |  |  |
| 2.23. | Обрада подтла, планирање и ваљање постељице до постизања равности +/- 5 цм, и минималним модулом стишљивости Мс=30 МН/м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 75,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Набавка,транспорт, разастирање и ваљање I тампонског слоја-ДКА 0-60мм, д=20 цм, захтеване равности +/- 1 цм и минималним модулом стишљивости Мс=60 МН/м2. Обрачун у збијеном стању по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Набавка,транспорт, разастирање и ваљање II тампонског слоја-ДКА 0-30мм, д=10 цм, захтеване равности +/- 1 цм, и минималним модулом стишљивости Мс=60 МН/м2. Обрачун у збијеном стању по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Ручна уградња асфалтног застора АБ8, д=5 цм, у ширини рова 1,00 м. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) Реконструкција одвода атмосферских вода Улица проте Ж. Лазића у Приликама** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Рушење постојећих АБ пропуста (плоча, крилних зидова) употребом пикамера или хидрауличних чекића, са утоваром и одвозом шута на депонију до 3 км. У цену улази потребно сечење асфалта и бетона до делова конструкција које се задржавају. Дужина постојећих пропуста је 28,00 м1. Обрачун паушално. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паушално | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Машински ископ и ручно вађење АБ цеви Ø600, са предајом неоштећених цеви Инвеститору, на делу парцеле до Улице проте Ж.Лазића, у дужини од 15,00 м1. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м1 | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Набавка, транспорт и уградња тампона д=10 цм - ДКА 0-60мм у ров пре бетонирања пода .Плаћа се по м3 уграђеног тампона у ров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Планирање дна рова. После извршеног ископа, а пре бетонирања подова извшити фино планирање дна рова према котама и падовима +/- 3цм. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад. Обрачун је по м2 испланиране површине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Бетонирање плочастих АБ пропуста у потребној двостраној оплати, МБ30 са адитивом против соли и мраза, ширине отвора 120 цм, висине мин. 60 цм, дебљина зидова, пода и плоче 20 цм, двоструко армирано МА500/560 Q335. Арматура улази у цену бетона. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 26,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Бетонирање отвореног АБ канала у потребној двостраној оплати, МБ30 са адитивом против соли и мраза, ширине отвора 80 цм, висине мин. 60-80 цм, дебљина зидова, пода и плоче 20 цм, двоструко армирано МА500/560 Q335. Арматура улази у цену бетона. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Ручна уградња асфалтног застора АБ8, д=5 цм. Обрачун по м2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 40,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) Регулација корита потока, улица ка Балмазовићима, Буковица** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Машински ископ, утовар и одвоз материјала из корита потока на депонију до 2 км. Обрачун по м3 одвезеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Израда једностране оплате и бетонирање зида МБ30, као облоге канала до саобраћајнице. У цену улази армирање МА500/560 Q131. Обрачун по м3 уграђеног бетона. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Бетонирање пода корита потока МБ30. Обрачун по м3 уграђеног бетона. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Рад комбинирке на корекцији - ископу постојећег канала, са одлагањем материјала у страну.Обрачун по радном сату. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега** |  |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | | | | |
| 1) | Израда нових ревизионих шахти на постојећем колектору атмосферске канализације у Голијској улици |  | **Свега (без ПДВ-а)** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Реконструкција сливничке решетке и одвода атмосферске воде у улици Бошка Петровића |  | **Свега (без ПДВ-а)** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Реконструкција одвода атмосферских вода Улица проте Ж. Лазића у Приликама |  | **Свега (без ПДВ-а)** | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Регулација корита потока, улица ка Балмазовићима, Буковица |  | **Свега (без ПДВ-а)** | | |  | |
|  |  |  | **Укупна цена 1-4 (без ПДВ-а)** | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА** | | | | | | | |
| **Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса** | | | | | | | |
| **Партија 4** | | | | | | | |
| **Р.бр** | **Опис позиције** | **ј.м** | **количина** | **цена рада без ПДВ-а** | **цена материјала без ПДВ-а** | **укупна јединична цена рада и материјала без ПДВ-а** | **укупна цена без ПДВ-а** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(5+6)** | **8(4\*7)** |
| 1. | Транспорт механизације на деоницу нисконосећом приколицом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рад булдозера или грејдера на профилисању и изравњању постојеће трасе као припрема за насипање и давањем попречног пада ка каналу за одводњавање, са гурањем земље у страну, захтеване равности +/- 5 цм. Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 8,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рад комбинирке на зачишћању банкина, шкарпирању косина засека, проширењу уливних места постојећих цевастих пропуста за одводњавање, са пребацивањем земље у страну или утоваром у камион кипер ( транспорт се посебно обрачунава). Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Транспорт ископаног материјала III и IV категорије камионом кипером на депонију до 5 км. Обрачун по м3 извезеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уградња камене дробине 0-30 мм. Цена обухвата транспорт из каменолома, разастирање и ваљање на траси. **Материјал обезбеђује Инвеститор**. Транспорт растреситих материјала на трасу камионом кипером носивости до 25 т. Обрачун по т уграђеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортна дужина од 10 до 20 км. | t | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Уградња ПВЦ или АБ цеви на местима пропуста за одвођење атмосферске воде. Цена обухвата транспорт до места уградње, ископ рова, полагање цеви, насипање ситнозрног материјала око цеви и затрпавање рова материјалом из ископа. **Цеви обезбеђује Инвеститор Ф-цо Ивањица**. Обрачун по м1 уграђене цеви. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ø200 | m1 | 12,00 |  |  |  |  |
| 6.2. | Ø300 | m1 | 24,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Машински ископ подужних канала за одводњавање профилном кашиком. Обрачун по м1 ископаног канала. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | са пребацивањем земље у страну | m1 | 1500,00 |  |  |  |  |
| 7.2. | са утоваром и одвозом до 3 км | m1 | 500,00 |  |  |  |  |
|  | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА** | | | | | | | |
| **Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи** | | | | | | | |
| **Партија 5** | | | | | | | |
| **Р.бр** | **Опис позиције** | **ј.м** | **количина** | **цена рада без ПДВ-а** | **цена материјала без ПДВ-а** | **укупна јединична цена рада и материјала без ПДВ-а** | **укупна цена без ПДВ-а** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(5+6)** | **8(4\*7)** |
| 1. | Транспорт механизације на деоницу нисконосећом приколицом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рад булдозера или грејдера на профилисању и изравњању постојеће трасе као припрема за насипање и давањем попречног пада ка каналу за одводњавање, са гурањем земље у страну, захтеване равности +/- 5 цм. Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рад комбинирке на зачишћању банкина, шкарпирању косина засека, проширењу уливних места постојећих цевастих пропуста за одводњавање, са пребацивањем земље у страну или утоваром у камион кипер ( транспорт се посебно обрачунава). Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Транспорт ископаног материјала III и IV категорије камионом кипером на депонију до 5 км. Обрачун по м3 извезеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 200,00 |  |  |  |  |
| 5. | Уградња камене дробине 0-30 мм. Цена обухвата транспорт из каменолома, разастирање и ваљање на траси. **Материјал обезбеђује Инвеститор**. Транспорт растреситих материјала на трасу камионом кипером носивости до 25 т. Обрачун по т уграђеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортна дужина од 10 до 20 км. | t | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Уградња ПВЦ или АБ цеви на местима пропуста за одвођење атмосферске воде. Цена обухвата транспорт до места уградње, ископ рова, полагање цеви, насипање ситнозрног материјала око цеви и затрпавање рова материјалом из ископа. **Цеви обезбеђује Инвеститор Ф-цо Ивањица**. Обрачун по м1 уграђене цеви. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ø200 | m1 | 12,00 |  |  |  |  |
| 6.2. | Ø300 | m1 | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Машински ископ подужних канала за одводњавање профилном кашиком. Обрачун по м1 ископаног канала. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | са пребацивањем земље у страну | m1 | 500,00 |  |  |  |  |
| 7.2. | са утоваром и одвозом до 3 км | m1 | 200,00 |  |  |  |  |
|  | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА** | | | | | | | |
| **Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи** | | | | | | | |
| **Партија 6** | | | | | | | |
| **Р.бр** | **Опис позиције** | **ј.м** | **количина** | **цена рада без ПДВ-а** | **цена материјала без ПДВ-а** | **укупна јединична цена рада и материјала без ПДВ-а** | **укупна цена без ПДВ-а** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7(5+6)** | **8(4\*7)** |
| 1. | Транспорт механизације на деоницу нисконосећом приколицом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Рад булдозера или грејдера на профилисању и изравњању постојеће трасе као припрема за насипање и давањем попречног пада ка каналу за одводњавање, са гурањем земље у страну, захтеване равности +/- 5 цм. Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рад комбинирке на зачишћању банкина, шкарпирању косина засека, проширењу уливних места постојећих цевастих пропуста за одводњавање, са пребацивањем земље у страну или утоваром у камион кипер ( транспорт се посебно обрачунава). Обрачун по ефективном сату радне машине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Транспорт ископаног материјала III и IV категорије камионом кипером на депонију до 5 км. Обрачун по м3 извезеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 150,00 |  |  |  |  |
| 5. | Уградња камене дробине 0-30 мм. Цена обухвата транспорт из каменолома, разастирање и ваљање на траси. **Материјал обезбеђује Инвеститор**. Транспорт растреситих материјала на трасу камионом кипером носивости до 25 т. Обрачун по т уграђеног материјала у растреситом стању. |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортна дужина од 10 до 20 км. | t | 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Уградња ПВЦ или АБ цеви на местима пропуста за одвођење атмосферске воде. Цена обухвата транспорт до места уградње, ископ рова, полагање цеви, насипање ситнозрног материјала око цеви и затрпавање рова материјалом из ископа. **Цеви обезбеђује Инвеститор Ф-цо Ивањица**. Обрачун по м1 уграђене цеви. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ø200 | m1 | 12,00 |  |  |  |  |
| 6.2. | Ø300 | m1 | 12,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Машински ископ подужних канала за одводњавање профилном кашиком. Обрачун по м1 ископаног канала. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | са пребацивањем земље у страну | m1 | 400,00 |  |  |  |  |
| 7.2. | са утоваром и одвозом до 3 км | m1 | 150,00 |  |  |  |  |
|  | **Укупна цена без ПДВ-а** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Понуђач |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године |  |  |  |  |  |  |

1. **ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:*** |  |

* Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
* Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Н А П О М Е Н А***

* *Достављање овог обрасца није обавезно.*

1. **ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(навести назив понуђача)*

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, ЈНВВ 16/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Н А П О М Е Н А***

* *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*
* ***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

1. **ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

**О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку јавне набавке

*(навести назив понуђача)*

радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, ЈНВВ 16/2019 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Н А П О М Е Н А***

* ***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

1. **ОБРАЗАЦ - СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ АНГАЖОВАНИХ КОЈИ ЋЕ БИТИ ДИРЕКТНИ ИЗВРШИОЦИ РАДОВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Партија 1:** Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева; | | |
| Р.Б. | Име и презиме | Радно место |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ - СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ АНГАЖОВАНИХ КОЈИ ЋЕ БИТИ ДИРЕКТНИ ИЗВРШИОЦИ РАДОВА**  **Партија 2:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста; | | |
| Р.Б. | Име и презиме | Радно место |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ - СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ АНГАЖОВАНИХ КОЈИ ЋЕ БИТИ ДИРЕКТНИ ИЗВРШИОЦИ РАДОВА**  **Партија 3:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода; | | |
| Р.Б. | Име и презиме | Радно место |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ - СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ АНГАЖОВАНИХ КОЈИ ЋЕ БИТИ ДИРЕКТНИ ИЗВРШИОЦИ РАДОВА**  **Партија 4:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса; | | |
| Р.Б. | Име и презиме | Радно место |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ - СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ АНГАЖОВАНИХ КОЈИ ЋЕ БИТИ ДИРЕКТНИ ИЗВРШИОЦИ РАДОВА**  **Партија 5:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи; | | |
| Р.Б. | Име и презиме | Радно место |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОБРАЗАЦ - СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ИЛИ АНГАЖОВАНИХ КОЈИ ЋЕ БИТИ ДИРЕКТНИ ИЗВРШИОЦИ РАДОВА**  **Партија 6:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи; | | |
| Р.Б. | Име и презиме | Радно место |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| 11. |  |  |
| 12. |  |  |
| 13. |  |  |
| 14. |  |  |
| 15. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Изјава понуђача ДА ЋЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧИ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изјава понуђача ДА ЋЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧИ**  **РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА** | | | | | | | | |
| 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | |
| под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће одговорни извођачи решењем бити именовани за извођење радова за предметну јавну набавку, по наведеном списку | | | | | | | | |
| **Партија 2:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста; | | | | | | | | |
| **1.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | |
| Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | |
| Број лиценце (3): | | | |  | |  | |
| Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | |
| Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | |
| Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | |
| **2.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | |
| Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | |
| Број лиценце (3): | | | |  | |  | | |
| Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | |
| Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | |
| Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | |
| **3.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | |
| Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | |
| Број лиценце (3): | | | |  | |  | | |
| Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | |
| Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | |
| Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Н А П О М Е Н А***

* *Последњу колону „Основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене у радни однос на неодређено време уноси број „1“, а за ангажоване број 2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Изјава понуђача ДА ЋЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧИ**  **РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА** | | | | | | | | | | 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | | | под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће одговорни извођачи решењем бити именовани за извођење радова за предметну јавну набавку, по наведеном списку | | | | | | | | | | **Партија 3:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода; | | | | | | | | | | **1.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | | **2.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | | | **3.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача | |  |  |  |  |  |  |  |   ***Н А П О М Е Н А***   * *Последњу колону „Основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене у радни однос на неодређено време уноси број „1“,а за ангажоване број 2.*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Изјава понуђача ДА ЋЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧИ**  **РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА** | | | | | | | | | | 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | | | под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће одговорни извођачи решењем бити именовани за извођење радова за предметну јавну набавку, по наведеном списку | | | | | | | | | | **Партија 4:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса; | | | | | | | | | | **1.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | | **2.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | | | **3.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача | |  |  |  |  |  |  |  |   ***Н А П О М Е Н А***   * *Последњу колону „Основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене у радни однос на неодређено време уноси број „1“,а за ангажоване број 2.*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Изјава понуђача ДА ЋЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧИ**  **РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА** | | | | | | | | | | 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | | | под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће одговорни извођачи решењем бити именовани за извођење радова за предметну јавну набавку, по наведеном списку | | | | | | | | | | **Партија 5:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи; | | | | | | | | | | **1.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | | **2.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | | | **3.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача | |  |  |  |  |  |  |  |   ***Н А П О М Е Н А***   * *Последњу колону „Основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене у радни однос на неодређено време уноси број „1“,а за ангажоване број 2.*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Изјава понуђача ДА ЋЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧИ**  **РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА** | | | | | | | | | | 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | | | под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће одговорни извођачи решењем бити именовани за извођење радова за предметну јавну набавку, по наведеном списку | | | | | | | | | | **Партија 6:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи; | | | | | | | | | | **1.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | | **2.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | | | **3.** | | Име и презиме (1): | |  | |  | | | | Врста радова за чије ће извођење Решењем  бити именован одговорни извођач радова (2): | | | |  | |  | | | | Број лиценце (3): | | | |  | |  | | | | Позиција (функција) за коју је предложен (4): | | | |  | |  | | | | Назив привредног субјекта који  ангажује одговорног извођача (5): | | | |  | |  | | | | Основ ангажовања\* (6): | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача | |  |  |  |  |  |  |  |   ***Н А П О М Е Н А***   * *Последњу колону „Основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене у радни однос на неодређено време уноси број „1“,а за ангажоване број 2.*   **XV. Изјава понуђача о техничком капацитету** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да за предметну јавну набавку располаже опремом ближе означеном у табели и да иста није отуђена | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Партија 1:** Набавка материјала за извођење радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив Понуђача или члана групе**  **понуђача или подизвођача:** | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | | |
| **А** | | | | **Грађевинска опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 5 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 6 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 7 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 8 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | | |
| **Б** | | | | **Возила и камиони** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | | |
| **В** | | | | **Остала опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| 2 | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| 3 | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
|  | Дана | |  | 2019. године | | | |  | | | Потпис понуђача | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | |  | | | | | |

***Н А П О М Е Н А***

* *Није потребно наводити целокупну опрему која је у власништву или закупу понуђача*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изјава понуђача о техничком капацитету** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да за предметну јавну набавку располаже опремом ближе означеном у табели и да иста није отуђена | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Партија 2:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив Понуђача или члана групе**  **понуђача или подизвођача:** | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | | Власништво (В) | | | | | |
| **А** | | | | **Грађевинска опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 5 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 6 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 7 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 8 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | |
| **Б** | | | | **Возила и камиони** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | |
| **В** | | | | **Остала опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | Дана | |  | 2019. године | | | |  | | | | Потпис понуђача | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |

***Н А П О М Е Н А***

* *Није потребно наводити целокупну опрему која је у власништву понуђача*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изјава понуђача о техничком капацитету** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да за предметну јавну набавку располаже опремом ближе означеном у табели и да иста није отуђена | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Партија 3:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив Понуђача или члана групе**  **понуђача или подизвођача:** | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | | Власништво (В) | | | | | |
| **А** | | | | **Грађевинска опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 5 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 6 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 7 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 8 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | |
| **Б** | | | | **Возила и камиони** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | |
| **В** | | | | **Остала опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | Дана | |  | 2019. године | | | |  | | | | Потпис понуђача | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |

***Н А П О М Е Н А***

* *Није потребно наводити целокупну опрему која је у власништву понуђача*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изјава понуђача о техничком капацитету** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да за предметну јавну набавку располаже опремом ближе означеном у табели и да иста није отуђена | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Партија 4:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив Понуђача или члана групе**  **понуђача или подизвођача:** | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | | Власништво (В) | | | | | |
| **А** | | | | **Грађевинска опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 5 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 6 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 7 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 8 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | |
| **Б** | | | | **Возила и камиони** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | |
| **В** | | | | **Остала опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | Дана | |  | 2019. године | | | |  | | | | Потпис понуђача | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |

***Н А П О М Е Н А***

* *Није потребно наводити целокупну опрему која је у власништву понуђача*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изјава понуђача о техничком капацитету** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да за предметну јавну набавку располаже опремом ближе означеном у табели и да иста није отуђена | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Партија 5:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив Понуђача или члана групе**  **понуђача или подизвођача:** | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | | Власништво (В) | | | | | |
| **А** | | | | **Грађевинска опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 5 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 6 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 7 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 8 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | |
| **Б** | | | | **Возила и камиони** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | |
| **В** | | | | **Остала опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | Дана | |  | 2019. године | | | |  | | | | Потпис понуђача | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |

***Н А П О М Е Н А***

* *Није потребно наводити целокупну опрему која је у власништву понуђача*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Изјава понуђача о техничком капацитету** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  3. КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА  *(Заокружити 1., 2. или 3.)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да за предметну јавну набавку располаже опремом ближе означеном у табели и да иста није отуђена | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Партија 6:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Назив Понуђача или члана групе**  **понуђача или подизвођача:** | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | | | |  | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | | Власништво (В) | | | | | |
| **А** | | | | **Грађевинска опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 5 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 6 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 7 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 8 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | |
| **Б** | | | | **Возила и камиони** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р.Б | | | | Опис (Тип/ Модел/ Произвођач) | | | | | Снага/ Капацитет | | | Број комада | | | Власништво (В) | | | | | |
| **В** | | | | **Остала опрема** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  | Дана | |  | 2019. године | | | |  | | | | Потпис понуђача | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | | | |  | | | |

***Н А П О М Е Н А***

* *Није потребно наводити целокупну опрему која је у власништву понуђача*

**XVI. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ** | | |
| **Партија 2:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, тротоар улице Милинка Кушића од градског гробља до Новог моста;  **Партија 3:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, реконструкција атмосферских колектора и одвода површинских вода;  **Партија 4:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Ајдачићи – Ендечићи – Лиса;  **Партија 5:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Будожеља - Џибраковићи;  **Партија 6:** Набавка радова на периодичном одржавању општинских и некатегорисаних путева, деоница пута Сењак - Симончевићи;  ***(заокружити партију за коју се подноси понуда)*** | | |
| **Назив Понуђача или члана групе Понуђача или Подизвођача:** |  |  |
|  |  | |
| Година | Вредност у динарима | |
| 2014. |  |  |
| 2015. |  |  |
| 2016. |  |  |
| 2017. |  |  |
| 2018. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дана |  | 2019. године | |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |  |  |  |  |

***Н А П О М Е Н А***

* *Понуђач је обавезан да достави Списак изведених радова и потврде Наручиоца у прилогу овог обрасца.*
* *Користити посебан лист за сваког појединачног члана групе понуђача.*